АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛУЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.03.2019 г.                                                                                  № 139

г. Луза

О  проведении   месячника  весенней санитарной очистки и

благоустройства.

В целях принятия действенных мер по наведению порядка и чистоты на территории Лузского городского поселения по окончании зимнего периода, улучшения санитарного состояния и благоустройства, администрация Лузского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Провести на территории  Лузского городского поселения месячник весенней санитарной очистки и благоустройства в период с 21 апреля по 21 мая 2019 года.

2. Провести  субботник по очистке территории города Лузы и сельских населенных пунктов поселения  27  апреля 2019 года.

3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника весенней санитарной очистки и благоустройства.

4. Подвести итоги месячника до  25.05.2019.

5. Контроль  за исполнением постановления возложить на  заместителя главы администрации Лузского городского поселения   Екимова В.В.

Глава администрации

городского поселения	                                                                         С.В.  Тетерин

ПОДГОТОВЛЕНО

Главный специалист  	                                                                     Р.В. Токовинин

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий юридическим отделом

-юрисконсульт                                                                                          Р.И. Сергеев

Подлежит опубликованию  в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Лузского городского поселения Лузского района Кировской области  и на официальном сайте администрации Лузского городского поселения.

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Лузского городского поселения

от __________ 2019 г.  № ___

План

мероприятий по проведению месячника весенней

санитарной очистки и благоустройства  на 2019 год

| № | Мероприятия | Исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие мер по проведению месячника с привлечением населения, организаций (ЖКХ, учебных, лечебных учреждений, гаражных кооперативов, граждан, нанимателей, собственников жилых домов и т.д.) для проведения следующих работ: очистка от мусора тротуаров и газонов с обязательной вывозкой мусора на свалку; уборка придомовых территорий многоквартирных жилых домов; наведение порядка на городском кладбище, вывоз мусора; приведение в порядок выгребных ям, мусорных контейнеров и площадок и наружных туалетов; устройство клумб, скамеек, установка урн в общественных местах, у зданий организаций торговли, учреждений культуры, здравоохранения, спорта и др. ремонт и покраска заборов, ворот, ограждений общественных зданий и домов; ликвидация самовольных свалок в черте населенных пунктов муниципального образования; проведение мероприятий в рамках всероссийской акции «Зеленая весна»: очистка берегов рек и склонов оврагов от бытового и строительного мусора; очистка территорий парков, скверов. высадка кустарников, цветов, оформление клумб; обрезка деревьев, кустарников удаление сухостоя, уборка сухой травы; побелка деревьев вдоль проезжих частей улиц; приведение в порядок фасадов зданий, вывесок, рекламы, дорожных знаков; обустройство площадок для сбора ТБО, замена и установка новых контейнеров. | Администрация Лузского городского поселения; предприятия ЖКХ; организации и уч-реждения, расположенные на территории поселения; индивидуальные предприниматели, граждане; домовые и уличные комитеты | Весь период месячника |
| 2 | Приведение в порядок и ремонт памятников; ремонт обелисков и надгробных плит на могилах воинов, умерших от ран в госпиталях города Лузы во время В.О.В. | Администрация Лузского городского поселения, МКУ «СХДОиБ», ООО «Пантера» | до 09.05. 2019 |
| 3 | Организация стабильной работы автотранспорта по сбору и вывозу мусора и нечистот, очистка от мусора водопропускных канав и труб улично-дорожной сети. | ООО «Жилкомфорт», ООО «Пантера», ООО ЛКС», ООО «Лузское УЖКХ» | постоянно |
| 4 | Проведение рейдов по контролю за соблюдением гражданами Лузского городского поселения Правил благоустройства территории Лузского городского поселения | Администрация Лузского городского поселения, МКУ «СХДОиБ» | Не менее 1 рейда в неделю |
| 5 | Уборки прилегающей к контейнерам территории | ООО «Пантера», МКУ «СХДОиБ» | Весь период |
| 6 | Освещение хода месячника в СМИ | Администрация Лузского городского поселения | Весь период |