МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 3-К

на выполнение работ

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, пер.  Набережный, 21б;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. В. Козлова, д. 8;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. Ленина, д. 73 б;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. Ленина, д. 118;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. Маяковского, д. 55;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, пер. 1 Набережный, д. 21 а;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. Рабочая, д. 22.

ИКЗ: 203431600972043160100100060014299244

г. Луза                                                   				              от 10 апреля 2020г.

Муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственно-дорожного обеспечения и благоустройства», далее именуемая «Заказчик», в лице директора Бутусовой Екатерины Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Лузский производственный комплекс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Волокитиной Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с протоколом  рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0340200003320002867-1от 30.03.2020 г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, пер.  Набережный, 21б;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. В. Козлова, д. 8;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. Ленина, д. 73 б;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. Ленина, д. 118;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. Маяковского, д. 55;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, пер. 1 Набережный, д. 21 а;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. Рабочая, д. 22  - (далее работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), локальными сметными расчетами (Приложение №2) и сдать их в законченном виде, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются Подрядчиком до 30.09.2020 г. с момента заключения контракта.

1.3. Место выполнения работ: г. Луза, пер. Набережный, 21 б; г. Луза, ул. В. Козлова, д. 8; г. Луза, ул. Ленина, д. 73 б; г. Луза, ул. Ленина, д. 118;  г. Луза, ул. Маяковского, д. 55; г. Луза, пер. 1 Набережный, д. 21 а;  г. Луза, ул. Рабочая, д. 22.

1.4. Условия выполнения работ:

- соблюдение условий охраны труда и техники безопасности при выполнении работ;

- соблюдение правил пожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством РФ;

- по окончании и в процессе работ Подрядчик осуществляет уборку, погрузку и вывоз строительного мусора.

1.5. Работа считается выполненной после подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) Заказчиком или его уполномоченным представителем. Датой акта приемки выполненных работ является дата подписания его последней стороной.

2. Обязанности и права сторон.

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Выполнить все работы согласно Технического задания (Приложение №1), локальными сметными расчетами (Приложение №2) в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и сдать работу представителю Заказчика с оформлением акта выполненных работ (по форме КС-2).

2.1.2. Обеспечить выполнение качество и результат работ в соответствии с требованиями ГК Российской Федерации, ГОСТ, ТУ, СНиП СанПиН, другим нормативным и правовым актам, действующим в Российской Федерации.

2.1.3. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе выполнения работ и в течение гарантийного срока. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки.

2.1.4. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

2.1.5. Содержать место выполнения работ свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

2.1.6. В случае ненадлежащего качества используемых дорожно-строительных материалов несоответствия применяемых материалов установленным в контракте требованиям обеспечить их замену.

2.1.7. Вывезти мусор до подписания акта выполненных работ.

2.1.8. Назначить в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

2.1.9. В случае привлечения Заказчиком к приемке выполненных работ эксперта (экспертной организации) в соответствии с пунктом 2.5.4. Контракта Подрядчик обязан предоставить по требованию эксперта (экспертной организации) дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы.

2.1.10. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

2.1.11. Обеспечивать надлежащее обеспечение исполнения контракта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.1.12. Использовать строительные материалы, комплектующие и устанавливаемое оборудование, соответствующие требованиям ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством Российской Федерации. Используемые строительные материалы, комплектующие и устанавливаемое оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру, качество и безопасность.

2.1.13. Обеспечить за свой счет точку подключения электроэнергии и иных энергетических ресурсов, необходимых при выполнении работ.

2.1.14. Произвести самостоятельно все необходимые согласования, в том числе земляных работ.

2.2. Права Подрядчика:

2.2.1. Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения настоящего Контракта.

2.3.2. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

2.2.3. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

2.4. Обязанности Заказчика:

2.4.1. Обеспечить Подрядчику доступ к месту выполнения работ.

2.4.2. Принять выполненные Подрядчиком работы после письменного извещения Подрядчиком об окончании работы. При обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.4.3. Оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.5. Права Заказчика:

2.5.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, не вмешиваясь в его деятельность, давать Подрядчику указания, в том числе письменные, по выполнению задания.

2.5.2. Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в согласованные с Подрядчиком сроки.

2.5.3. Получать от Подрядчика документацию и информацию, связанную с выполнением контракта.

2.5.4. Привлекать к приемке выполненных работ для оценки их соответствия условиям Контракта эксперта (экспертную организацию).

2.5.5.  Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

2.5.6. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей   95 Федерального закона 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3. Цена контракта и порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта составляет 937 650 (девятьсот тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

3.2. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения контракта.

3.3. Цена Контракта включает все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету Контракта, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение дорожно-строительных материалов и их доставку до места выполнения работ, затраты на используемое оборудование и инструмент, затраты на уборку, погрузку и вывоз мусора, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Если в процессе исполнения Контракта изменяется режим налогообложения Подрядчика, то перераспределяется НДС внутри цены Контракта, размер которого не влияет на общее значение цены Контракта.

Оплата будет производиться из бюджета муниципального образования – Лузское городское поселение за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств местного бюджета, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми в установленном порядке главным распорядителем бюджетных средств на соответствующий финансовый год.

3.4.  Оплата за выполнение всего объёма работ производится в безналичной форме расчета в течение 15 рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания акта выполненных работ (по форме КС-2) на основании счёта (счета-фактуры),  справки о стоимости выполненных  работ (по форме КС-3).

3.5. В соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.6. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с задержкой поступления денежных средств в виде субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области.

4. Выполнение работ.

4.1. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

4.2. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

4.2.1. Контроль за соответствием работ требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

4.2.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической документации;

4.2.3. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта выполненных работ (по форме КС-2).

4.3. С целью выполнения функций, представитель Заказчика имеет право:

4.3.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика;

4.3.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

4.4. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Контракт или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Контракта.

4.5. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

4.6. Все действия во исполнение настоящего Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде.

4.7. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.

4.8. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.

4.9. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний.

5. Порядок сдачи приемки работ.

5.1. Прием результата выполненных работ производится в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), локальными сметными расчетами (Приложение №2) Заказчиком или его уполномоченным представителем и Подрядчиком.

5.2. При завершении работ Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика (его уполномоченного представителя) о выполнении работ и представить в течение 2 рабочих дней со дня окончания работ Заказчику акт выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3).

5.3. При приемке выполненных работ Заказчик для оценки их соответствия условиям Контракта вправе привлечь эксперта (экспертную организацию).

5.4. Заказчик, в течение 5 рабочих дней  со дня получения акта выполненных работ (по форме КС-2) обязан подписать акт выполненных работ (по форме КС-2) при надлежащем исполнении обязанностей Подрядчика), либо при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно письменно заявить об этом Подрядчику.

5.5. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ Заказчик может учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы, в том числе предложения экспертов (экспертных организаций), привлеченных для ее проведения.

5.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

5.7. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты за свой счет в сроки, указанные в акте.

5.8. При отказе от подписания акта какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте, основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

5.9. При сдаче выполненных работ Заказчику передаются комплект исполнительной документации, подтверждающий происхождение, безопасность и качество применяемых строительных материалов, комплектующих, конструктивных элементов, конструкций, устанавливаемого оборудования.

5.10. В соответствии с положениями ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подписанный Заказчиком акт о приемки выполненных работ (по форме КС-2) является подтверждением проведенной экспертизы выполненных Подрядчиком работ.

6. Качество работ.

6.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям действующих Государственных стандартов, нормативно-технической документации и нормативным правовым актам.

6.2. Применяемые дорожно-строительные материалы, оборудование должны иметь сертификат качества и соответствовать требованиям ГОСТов. Используемые материалы, комплектующие и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными, разрешенными для применения (использования) на территории РФ, иметь все документы, установленные законодательством, в том числе удостоверяющие их происхождение, безопасность и качество.

6.3. Монтаж оборудования осуществляется с учетом ГОСТов Российской Федерации. Обязательно предоставляется паспорт на оборудование по ГОСТ 2.601-2013, который содержит общие сведения об изделии, основные технические характеристики, комплектность, свидетельство о приемке, гарантии изготовителя, правила по безопасной эксплуатации, монтажные схемы.

6.4. Любое отклонение от требований нормативных документов и технического задания является недостатком (дефектом).

6.5. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 3 (три) года. После завершения выполнения всех работ Подрядчик должен предоставить Заказчику информацию о сроке предоставления гарантии качества выполненных Подрядчиком работ, который стороны фиксируют в акте приемки выполненных работ (форма КС-2).

Гарантия качества на оборудование - 3 (три) года.

Гарантия качества на малые архитектурные формы (скамейки) - согласно паспорту качества завода изготовителя.

Гарантийный срок начинается с даты подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) Заказчиком.

6.6. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки (дефекты), то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока, производится Подрядчиком за его счет в срок, согласованный с Заказчиком, на основании акта выявленных недостатков, составленного Заказчиком.

6.7. Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения.

6.8. При неявке Подрядчика либо при отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков (дефектов), Заказчик составляет односторонний акт, согласованный с исполнителем муниципального контракта на оказание услуг по техническому надзору (строительному контролю) за ходом выполнения работ на объекте.

6.9. После устранения обнаруженных недостатков, связанных с ненадлежащим качеством выполняемых работ, стороны подписывают акт приемки выполненных работ (форма КС-2). При этом гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). Датой акта приемки выполненных работ (форма КС-2) является дата его подписания последней стороной.

7.Обеспечение исполнения контракта

7.1. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

7.2.	В случае непредоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

7.3. Предоставляемое обеспечение исполнения контракта должно обеспечивать исполнение всех обязательств Подрядчика, предусмотренных контрактом, включая обязательства по уплате убытков, неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение исполнения контракта предоставляется Подрядчиком, с которым заключается контракт, путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, или безотзывной банковской гарантией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего контракта, которое распространяется на период действия контракта. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

7.4. Срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно и должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона о контрактной системе.

7.5. В соответствии с частью 3 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе в банковскую гарантию включается условие о  праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Подрядчик в случае отзыва у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта  не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и в случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком такого обязательства начисляется пеня в соответствии с п. 6.8. контракта.

7.7. В случаях, предусмотренных частью 8 статьи 96  Федерального закона о контрактной системе, предоставление обеспечения контракта не требуется.

7.8. При заключении контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе обеспечение исполнения контракта установлено в размере 5 % от цены, по которой заключается контракт и составляет 46 882 (сорок шесть тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 50 копеек.

7.9. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

7.10. В случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, если при проведении электронного аукциона участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником:

‒ обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в пункте 7.8. контракта;

‒ или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в пункте 7.8. контракта.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем 20 % начальной (максимальной) цены контракта.

7.11. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

Получатель:   УФК по Кировской области  (ОФК 14, МКУ «Служба хозяйственно-дорожного обеспечения и благоустройства», 05403D04690)

Банк: Отделение Киров г. Киров

БИК 043304001

р/с 40302810433043000108 л/счет 05403D04690

ИНН 4316009720   КПП 431601001

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта номер муниципального контракта.

7.12. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему контракту по реквизитам, указанным в разделе 13 контракта в течение 15 (пятнадцати) дней.

7.13. В соответствии с частью 7 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе в ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

7.14. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется до заключения Контракта предоставить Заказчику банковскую гарантию или передать Заказчику платежное поручение с отметкой  банка  о внесении денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

# 8. Ответственность сторон. Риски.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

8.2. Размеры штрафов устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Размер штрафа составит 5000 (пять тысяч) рублей 50 копеек.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа составит  93 765 (девяносто три тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа составит 1000 (одна тысяча рублей) рублей 00 копеек.

8.6. В соответствии с ч. 5 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа составит 1000 (одна тысяча рублей) рублей 00 копеек.

8.8. В соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.11. В случае возникновения права требования оплаты неустойки от Подрядчика Заказчик с момента возникновения такого права направляет Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта.

При неоплате (отказе от уплаты) Подрядчиком неустойки, начисленной в соответствии с условиями муниципального контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик вправе удерживать сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы, которые приняты Заказчиком, или с момента возникновения права требования оплаты неустойки направить в Арбитражный суд Кировской области исковое заявление с требованием оплаты неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта  за весь период просрочки исполнения.

8.12. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности возмещения в полном объеме Заказчику убытков, причиненных вследствие нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

8.13. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.14. Подрядчик несёт ответственность в период действия контракта перед Заказчиком и третьими лицами за вред, причинённый Заказчику и третьим лицам, вследствие предоставления недостоверной информации по контролю за выполнением работ на объекте.

8.15. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту подлежит возмещению Подрядчиком.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

9.1. Подрядчик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств в соответствии  с условиями настоящего контракта и требованиями Федерального закона о контрактной системе до оформления документов  о приемке выполненных работ.

9.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 9 376 (девять тысяч триста семьдесят шесть) рублей 50 копеек.

9.3. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц.

9.4. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств:

Получатель:   УФК по Кировской области  (ОФК 14, МКУ «Служба хозяйственно-дорожного обеспечения и благоустройства», 05403D04690)

Банк: Отделение Киров г.Киров

БИК 043304001

р/с 40302810433043000108 л/счет 05403D04690

ИНН 4316009720   КПП 431601001

Назначение платежа: обеспечение гарантийных обязательств номер муниципального контракта.

9.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Подрядчику при одновременном соблюдении условий: надлежащего исполнения им всех своих гарантийных обязательств и по истечении гарантийного срока по настоящему контракту по реквизитам, указанным в разделе 13 контракта в течение 15 (пятнадцати) дней с момента истечения гарантийного срока.

9.6. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

10. Срок действия контракта, порядок изменения и расторжения

10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 30 сентября 2020 года.

10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Заказчик имеет право.

10.3.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае:

10.3.1.1. Выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

10.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Контракта, разрешаются в претензионном порядке.

10.5. Претензия (требование) оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии (требовании) указываются действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения допущенных нарушений.

10.6. Срок рассмотрения претензии (требования) не может превышать 7 календарных дней с момента получения.

10.7. В случае невозможности разрешения разногласий спор может быть передан на разрешение Арбитражного суда Кировской области.

10.8. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые являются его неотъемлемой частью после их подписания уполномоченными представителями сторон.

10.10. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

11. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

11.1. Интересы Заказчика по управлению контрактом представляет главный специалист  по вопросам благоустройства и улично - дорожной сети администрации Лузского городского поселения Лузского района Кировской области Токовинин Руслан Владимирович, тел.: 8 (83346) 5-12-31, эл. почта: admgluza43@mail.ru.

11.2. Подрядчик обязан в срок не позднее 1-го рабочего дня со дня заключения контракта предоставить Заказчику в письменном виде информацию о лице, представляющем Интересы Подрядчика по управлению контрактом.

12. Дополнительные условия

12.1. При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в 7-дневный срок после их осуществления и подписать дополнительное соглашение. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями контракта.

12.2. По всем вопросам, не урегулированным контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения:

Приложение №1 – Аукционное задание

Приложение №2 – Локальные  сметные расчеты

13. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственно-дорожного обеспечения и благоустройства» ИНН 4316009720 КПП 431601001 613980, Кировская область, г. Луза, ул. Ленина, 33, оф. 18 л/с 03977160122 л/с 03977160124 УФК по Кировской области (Управление финансами Лузского района Кировской области) л/с 03977160122, л/с 03977160124 р/с 40204810422020001284 в Отделение Киров г. Киров БИК 043304001 ОКТМО 33622101 Тел./факс: 8-9229056186 _________________ (Е.В. Бутусова) МП Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Лузский производственный комплекс» ИНН 4316008846 КПП 431601001 613980, Кировская область, г. Луза, ул. Ленина, д. 47 р/с 40702810627000006075 Кировское отделение № 8612 ПАО Сбербанк БИК 043304609 к/с 30101810500000000609 __________________ (Т.Н. Волокитина) МП

Информация о владельце сертификата: Владелец сертификата: Волокитина Татьяна Николаевна Организация: ООО "ЛПК" Департамент: 0 Город: Лузский р-н, г.Луза Страна: RU Серийный номер сертификата: 5FBCC4007EAABE994C90C05E6A7EAA98 Дата подписи: 03.04.2020 12:33:55 Информация о владельце сертификата: Владелец сертификата: Бутусова Екатерина Васильевна Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ХОЗЯЙСТВЕННО-ДОРОЖНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА" Город: Луза Страна: RU Серийный номер сертификата: 558CD55DBF099C95A739B81E056F88ABD57CC4FF Дата подписи: 10.04.2020 9:30:06

|  | Приложение № 1 к муниципальному контракту от 10 апреля 2020 г. № 3-К |
| --- | --- |

Техническая часть (Аукционное задание)

| № п/п | Наименование товара, товарный знак (при наличии) | Описание требований (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения) | Конкретные показатели товара | Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, пер. Набережный.21 б |
| 1. | Лесоматериал | Круглый, еловый и пихтовый | 24 см | Россия |
| 2 | Проволока | Черная | диаметр 6,0 мм | Россия |
| 3 | Приставки сборные | железобетонные | Наличие | Россия |
| 4 | Провод | самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3*16 мм | Наличие | Россия |
| 5 | Лента | Бандажная ЛМ - 50 | Наличие | Россия |
| 6 | Скрепа | Усиленная СУ - 20 | Наличие | Россия |
| 7 | Комплект промежуточной подвести (СИП) | сталь | Наличие | Россия |
| 8 | Светильник светодиодный | уличный крепление на консоль Цвет свечения Потребляемая мощность | Наличие 5000К 60 Вт | Россия |
| 9 | Кронштейн | КР-3 | Наличие | Россия |
| 10 | Кабель | АВВГп 2*4мм | Наличие | Россия |
| 11 | Зажим | ответвительный герметичный Р 616R | Наличие | Россия |
| 12 | Песок | Природный | средний | Россия |
| Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. В.Козлова,д.8 |
| 13 | Песок | Природный | средний | Россия |
| 14 | Диван парковый | длина ширина высота | 2000 мм. 550 мм. 790 мм | Россия |
| Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул.Ленина,д.73 б |
| 15 | Светильник светодиодный | уличный крепление на консоль Цвет свечения Потребляемая мощность | Наличие 5000К 60 Вт | Россия |
| 16 | Кронштейн | КР-3 | Наличие | Россия |
| 17 | Зажим | ответвительный герметичный Р 616R | Наличие | Россия |
| 18 | Кабель | АВВГп 2*4мм | Наличие | Россия |
| 19 | Диван парковый | длина ширина высота | 2000 мм 550 мм 790 мм | Россия |
| 20 | Урна | диаметр высота масса | 410 мм 600 мм 100 кг | Россия |
| Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул.Ленина,д.118 |
| 21 | Лесоматериал | Круглый, еловый и пихтовый | 24 см | Россия |
| 22 | Проволока | Черная | 6,0 мм | Россия |
| 23 | Приставки сборные | железобетонные | Наличие | Россия |
| 24 | Провод | самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4*16 мм | Наличие | Россия |
| 25 | Лента | Бандажная ЛМ - 50 | Наличие | Россия |
| 26 | Скрепа | Усиленная СУ - 20 | Наличие | Россия |
| 27 | Комплект промежуточный подвесной (СИП) | сталь | Наличие | Россия |
| 28 | Зажим | ответвительный герметичный Р 616R | Наличие | Россия |
| 29 | Светильник светодиодный | уличный крепление на консоль Цвет свечения Потребляемая мощность | Наличие 5000К 60 Вт | Россия |
| 30 | Кронштейн | КР-3 | Наличие | Россия |
| 31 | Кабель | АВВГп 2*4мм | Наличие | Россия |
| 32 | Диван парковый | длина ширина высота | 2000 мм 550 мм 790 мм | Россия |
| 33 | Урна | диаметр высота масса | 410 мм 600 мм 100 кг | Россия |
| Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. Маяковского, д.55 |
| 34 | Лесоматериал | Круглый, еловый и пихтовый | 24 см | Россия |
| 35 | Проволока | Черная | 6,0 мм | Россия |
| 36 | Приставки сборные | железобетонные | Наличие | Россия |
| 37 | Провод | самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3*16 мм | Наличие | Россия |
| 38 | Лента | Бандажная ЛМ - 50 | Наличие | Россия |
| 39 | Скрепа | Усиленная СУ - 20 | Наличие | Россия |
| 40 | Комплект промежуточной подвески (СИП) | сталь | Наличие | Россия |
| 41 | Светильник светодиодный | уличный крепление на консоль Цвет свечения Потребляемая мощность | Наличие 5000К 60 Вт | Россия |
| 42 | Кронштейн | КР-3 | Наличие | Россия |
| 43 | Зажим | ответвительный герметичный Р 616R | Наличие | Россия |
| 44 | Кабель | АВВГп 2*4мм | Наличие | Россия |
| 45 | Диван парковый | длина ширина высота | 2000 мм 550 мм 790 мм | Россия |
| 46 | Урна | диаметр высота масса | 410 мм 600 мм 100 кг | Россия |
| Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, пер. 1 Набережный 21 а |
| 47 | Песок | Природный | средний | Россия |
| 48 | Диван парковый | длина ширина высота | 2000 мм 550 мм 790 мм | Россия |
| 49 | Урна | диаметр высота масса | 410 мм 600 мм 100 кг | Россия |
| Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул.Рабочая.22 |
| 50 | Песок | Природный | средний | Россия |

Приложение № 2

к  муниципальному контракту

от 10 апреля 2020 г.

№ 3-К

Локальный сметный расчет