АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17. 05. 2018 г.                                                                    № 160

г. Луза

О сезонной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018 – 2019 гг.

по Лузскому городскому поселению

В целях проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Лузского городского поселения к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов, предотвращения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения бесперебойного, надежного обеспечения потребителей жилищно-коммунальными и социальными услугами, администрация Лузского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению устойчивого снабжения тепловой и электрической энергией отраслей экономики, объектов социальной сферы и населения Лузского городского в осенне-зимний период 2018-2019 годов. Прилагается.

2. Ресурсоснабжающей организации МУП «Лузские коммунальные системы» директор Чебаевский О. М, ООО «Лузское УЖКХ» директор Чебыкин В. В. обеспечить выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на сайте администрации Лузского городского поселения.

4. Контроль за  исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Лузского городского поселения – заведующего отделом ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства  Екимова В. В.

И.о главы администрации Лузского

городского поселения                                                             Е. Н. Семушина

----------------------------------------------------------------------------------------------------

| . | Утвержден Постановлением администрации Лузского городского поселения от 17. 05. 2018 г. № 160 |
| --- | --- |

План мероприятий по обеспечению устойчивого снабжения тепловой и     электрической энергией, объектов социальной сферы и населения Лузского   городского поселения в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

| 1.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Рабочая, 29А: | Ответственный за исполнение МУП «Лузские коммунальные системы» | Сроки исполнения: май – сентябрь 2018 года | Предполагаемые затраты в тыс.руб. | Потребности в матери алах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Ремонт сетевых насосов. |  | май – сентябрь 2018 года | 24,3 | Сетевой насос 7,5 кВт |
| 1.2. Замена газоходов за котлами. |  | май – сентябрь 2018 года | 33 | Сталь листовая 4мм 9кв.м |
| 1.3. Замена дымососов ДН-3 2шт |  | май – сентябрь 2018 года | 46 | ДымососДН-3 2шт 23 т.р. за ед. |
| 1.4. Замена теплотрассы до клуба ветеранов на диаметр 108. Длина 1000 м. |  | май – сентябрь 2018 года | 1150 | Труба ППУ – 108, 1,15 за1 м. |
| 1.5. Замена теплотрасс до домов № 24,27,33 по ул. Рабочая г.Луза Кировской области |  | май – сентябрь 2018 года | 106,4 | Труба ППУ-108 1,15 за1 м. |
| 1.6.Чистка и ремонт кладки котла |  | май – сентябрь 2018 года | 14,4 | Кирпич шамотный, 48 р.за ед. |
| 1.7. Ремонт здания котельной |  | май – сентябрь 2018 года |  | Согласно сметной стоимости |
| 2.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Калинина, 9Б: | Ответственный за исполнение МУП «Лузские коммунальные системы» |  | Предполагаемые затраты в тыс.руб. |  |
| 2.1.Чистка и ремонт котлов |  | май – сентябрь 2018 года | 33 |  |
| 2.2.Установка шахтного котла КВР-1,5 |  | май – сентябрь 2018 года | 625 | Шахтный котел КВР-1,5 Мвт |
| 2.3.Замена труб на подпиточной линии |  | май – сентябрь 2018 года | 6 | Труба полипропиленовая 15 м. |
| 2.4.Ремонт сетевых насосов |  | май – сентябрь 2018 года | 4 |  |
| 2.5.Ремонт стен и кровли здания |  | май – сентябрь 2018 года |  | Согласно сметной стоимости |
| 2.6.Замена подшипников на дымососах |  | май – сентябрь 2018 года | 3 | Подшипникии 307, 306,308 |
| 2.7.Приобретение и установка гидроколуна |  | май – сентябрь 2018 года | 87 | Гидроколун 80 т.р. |
| 2.8.Гидравлические испытания |  | май – сентябрь 2018 года | 4 |  |
| 2.9. Замена теплоизоляции на теплотрассах |  | май – сентябрь 2018 года | 3 | Маты теплоизоляционные «Урса» 20 рулонов, 1300 за ед. |
| .Ремонт здания котельной |  | май – сентябрь 2018 года |  | Согласно сметной стоимости |
| 2.11. Ревизия электрооборудования |  | май – сентябрь 2018 года | 3 | Пускатели магнитные, кабели |
| 3.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Ленина, 35А: | Ответственный за исполнение МУП «Лузские коммунальные системы» |  | Предполагаемые затраты в тыс.руб. |  |
| 3.1.Замена двух котлов КВР - 0,93 |  | май – сентябрь 2018 года | 540 | 2 котла КВР-0,93МвТ, 270 т.р.за ед. |
| 3.2.Монтаж сетевого насоса |  | май – сентябрь 2018 года | 24,3 | Сетевой насос 7,5 кВт |
| 3.3.Ремонт подпиточного насоса и линии подпитки |  | май – сентябрь 2018 года | 13 | Подпиточный насос КМ 3 Квт |
| 3.4.Ремонт стен и кровли котельной |  | май – сентябрь 2018 года |  | Согласно сметной стоимости |
| 3.5.Гидравлические испытания |  | май – сентябрь 2018 года | 4 |  |
| 4. Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Коммунальная,3Б | Ответственный за исполнение МУП «Лузские коммунальные системы» |  | Предполагаемые затраты в тыс.руб. |  |
| 4.1Замена котла КВР - 0,8 Мвт |  | май – сентябрь 2018 года | 650 | Котел КВР – 0,8 Мвт 650 т.р. |
| 4.2.Замена дымососа |  | май – сентябрь 2018 года | 23 | Дымосос ДН-3, 23 т.р. за ед. |
| 4.3.Замена труб водоснабжения |  | май – сентябрь 2018 года | 7 | L25-20 м, вент.А20, задв.100 электроды. |
| 4.4.Замена сетевого насоса КМ-65-50-125 |  | май – сентябрь 2018 года | 15 | сетевой насос КМ-65-50-125 |
| 4.5.Ремонт здания котельной |  | май – сентябрь 2018 года |  | Согласно сметной стоимости |
| 4.6.Гидравлические испытания |  | май – сентябрь 2018 года | 3 |  |
| 5.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Пролетарская, 2Г: | Ответственный за исполнение МУП «Лузские коммунальные системы» |  | Предполагаемые затраты в тыс.руб. |  |
| 5.1.Чистка котлов и газоходов |  | май – сентябрь 2018 года |  |  |
| 5.2.Монтаж дымососа ДН-3 |  | май – сентябрь 2018 года | 23 | Дымосос ДН-3, 23 т.р. за ед. |
| 5.3.Установка трехфазного разъединителя (380 вольт) между подстанцией и котельной |  | май – сентябрь 2018 года | 7 | Трехфазный разъединитель |
| 5.4.Ремонт системы отопления котельной |  | май – сентябрь 2018 года | 6 | Трубы L32 – 20 м., 2 вентиля. |
| 5.5.Установка вытяжной вентиляции |  | май – сентябрь 2018 года | 17 | Двигатель 1,5 кВт, ВД-27 |
| 5.6.Ремонт здания котельной |  | май – сентябрь 2018 года |  | Согласно сметной стоимости |
| 5.7.Ремонт сетевых насосов |  | май – сентябрь 2018 года | 5 |  |
| 6.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. В.Козлова, 7Б: | Ответственный за исполнение МУП «Лузские коммунальные системы» |  | Предполагаемые затраты в тыс.руб. |  |
| 6.1. Чистка котлов |  | май – сентябрь 2018 года | 45 |  |
| 6.2. Замена дымовой трубы |  | май – сентябрь 2018 года | 165 | Дымовая труба диам.630 мм. L – 30 м. |
| 6. 3. Ремонт борова |  | май – сентябрь 2018 года | 31 | Сталь листовая 4мм 12 кв.м |
| 6.4. Монтаж котла КВР-2 |  | май – сентябрь 2018 года | 14 | Котел КВР-2. |
| 6.5. Замена сетевого насоса 15кВт |  | май – сентябрь 2018 года | 45 | сетевой насос КМ 45 т.р. |
| 6.6. Ремонт подвесной дороги |  | май – сентябрь 2018 года | 16 | Навесное оборудование подвесной дороги |
| 6.7. Замена газоходов за котлами с установкой дымососов ДН-3 |  | май – сентябрь 2018 года | 110 | ДымососДН-4 2шт 55 т.р. за ед. |
| 6.8. Замена запорной арматуры на котлах |  | май – сентябрь 2018 года | 18 | 6 задвижек вварных диаметром 100 мм. |
| 6.9. Ремонт и замена теплотрассы |  | май – сентябрь 2018 года | 165 | Труба ППУ 108 ,200м |
| 6.10.Ремонт и обслуживание электрооборудования |  | май – сентябрь 2018 года | 3 | Щиты управления, магнитные пускатели, реле тепловые |
| 6.11. Ремонт здания котельной |  | май – сентябрь 2018 года |  |  |
| 7.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Заводская, 35А: | Ответственный за исполнение МУП «Лузские коммунальные системы» |  | Предполагаемые затраты в тыс.руб. |  |
| 7.1.Чистка котлов и газоходов |  | май – сентябрь 2018 года | 7 |  |
| 7.2.Замена котла КВР-2 |  | май – сентябрь 2018 года | 850 | Котел КВР-2 |
| 7.3.Ремонт шахт |  | май – сентябрь 2018 года | 14,4 | Кирпич огнеупорный 300, цемент, глина шамотная |
| 7.4.Ремонт сетевых насосов |  | май – сентябрь 2018 года | 4 |  |
| 7.5.Ревизия дымососов и поддувов |  | май – сентябрь 2018 года | 7 |  |
| 7.6.Приобретение и монтаж угольного котла КВР - 2 |  | май – сентябрь 2018 года | 700 | угольный котел КВР - 2 |
| 7.7.Монтаж бойлера на подпитку |  | май – сентябрь 2018 года | 42 | Труба 57 20 метров, 2 вентиля на 50 |
| 7.8.Гидравлические испытания |  | май – сентябрь 2018 года | 4 |  |
| 7.9.Ревизия электрооборудования |  | май – сентябрь 2018 года | 3 |  |
| 7.10.Замена теплоизоляции |  | май – сентябрь 2018 года | 6 | 6 рулонов утеплителя «Урса», лента ППУ |
| 7.11.Замена теплотрассы до дома по ул. Заводская, 48 |  | май – сентябрь 2018 года | 28 | Труба ППУ - диам. 65 100 метров |
| 7.12.Ремонт гидроколуна |  | май – сентябрь 2018 года | 4 |  |
| 7.13.Ремонт запорной арматуры |  | май – сентябрь 2018 года | 6 | 6 задвижек вварных диаметром 100 мм. |
| 8. Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Октябрьская,3: | Ответственный за исполнение МУП «Лузские коммунальные системы» | май – сентябрь 2018 года | Предполагаемые затраты в тыс.руб. |  |
| 8.1.Чистка котлов |  | май – сентябрь 2018 года | 4 |  |
| 8.2.Приобретение и монтаж дымососа |  | май – сентябрь 2018 года | 123 | ДымососДН-8 123 т.р. за ед. |
| 8.3.Замена рекупираторов |  | май – сентябрь 2018 года | 73 | Уголок 75 -6 м., труба диам.57 -100 м.. уголок 25, 3х25. Шина – 25 м. |
| 8.4.Установка насоса на подпитку горячей воды. |  | май – сентябрь 2018 года | 7 | монтаж |
| 8.5.Замена загрузочного транспортера с туерами |  | май – сентябрь 2018 года | 65 |  |
| 8.6.Ремонт транспортера золоудаления |  | май – сентябрь 2018 года | 16 | Подшипники туера и поддерживающих роликов. |
| 8.7.Ремонт «Живого дна» |  | май – сентябрь 2018 года | 15 | Сварочные работы (электроды) |
| 8.8.Приобретение и монтаж котла КВР-2 |  | май – сентябрь 2018 года | 1200 | Котел КВР-2, |
| 8.9.Ремонт фундаментов кот лов |  | май – сентябрь 2018 года | 1,8 | Армирующая сетка, цемент 300 кг |
| 8.10.Замена распределителей воздуха на котлах |  | май – сентябрь 2018 года | 6 | 20 м труба диам.57, электроды |
| 8.11.Ремонт электрооборудования и щитов |  | май – сентябрь 2018 года | 4 |  |
| 8.12.Монтаж разрыхлителей на подаче топлива |  | май – сентябрь 2018 года |  | Согласно сметной стоимости |
| 8.13.Ремонт и обслуживание редукторов дымососов и поддувов. |  | май – сентябрь 2018 года | 12 | Работы, выявление дефектов |
| 8.14.Работы по очистке кабель каналов от опила и пыли |  | май – сентябрь 2018 года | 3 |  |
| 8.15. Замена теплоизоляции на теплотрассах и компенсаторах. |  | май – сентябрь 2018 года | 5 | 6 рулонов утеплителя «Урса», лента ППУ |
| 9.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Заводская,8А: | Ответственный за исполнение МУП «Лузские коммунальные системы» | май – сентябрь 2018 года | Предполагаемые затраты в тыс.руб. |  |
| 9.1.Замена конвективного узла водогрейного котла КВМ – 3,15. |  | май – сентябрь 2018 года | 1200 | Конвективный узел котла КВМ – 3,15 |
| 9.2.Приобретение и замена теплообменника. |  | май – сентябрь 2018 года | 126 | Теплообменник «Барон», г. Севастополь |
| 9.3.Ревизия запорной арматуры с частичной заменой |  | май – сентябрь 2018 года | 5 | 6 задвижек вварных диаметром 100 мм. |
| 9.4.Приобретение и замена шурующих планок. |  | май – сентябрь 2018 года | 100 | Шурующие планки производства «Балткотломаш» |
| 9.5.Замена цепей на щеповых транспортерах, угольном, зольном |  | май – сентябрь 2018 года | 43 | Цепи для щеповых транспортеров, угольного, зольного. |
| 9.6.Промывка теплообменников. |  | май – 15. 06. 2018 г. 2018 года | 15 | Химикаты для промывки и очистки теплообменников |
| 9.7.Проведение профилактических и ремонтных работ на теплосетях горячего водоснабжения |  | май – 15. 06. 2018 г. | 7 | 6 рулонов утеплителя «Урса», лента ППУ |
| 9.8.Ремонт и обслуживание редукторов дымососов и поддувов. |  | май – сентябрь 2018 года | 4 | Подшипники для электродвигателей |
| 9.9.Работы по очистке кабель каналов от опила и пыли. |  | май – сентябрь 2018 года | 3 | Слесарные работы |
| 9.10.Очистка наружных поверхностей труб на котлах |  | май – сентябрь 2018 года | 30 | Слесарные работы |
| 9.11.Промывка внутренних поверхностей труб в котлах |  | май – сентябрь 2018 года | 25 | Слесарные работы |
| 9.12. |  |  |  |  |
| 9.13. Ревизия насосов |  | Май – 15. 06. 2018 г. – сентябрь 2018 года | 5 | Слесарные работы, подшипники |
| 9.14. Промывка трубопроводов котлового контура, сетевого контура, горячего водоснабжения. |  | май – 15. 06. 2018 г. | 6 | Слесарные работы |
| 9.15.Промывка баков горячего водоснабжения |  | Май – 15. 06. 2018 г. | 4 | Слесарные работы |
| 9.16. Очистка газоходов от золы |  | май – 15. 06. 2018 года | 6 | Слесарные работы |
| 9.17. Замена рабочего колеса на дымососе ДН-9 |  | май – сентябрь 2018 года | 50 | Рабочее колесо дымососа ДН-9 |
| 9.18. Замена дымососа Д-6 на ДН-8 на котле КВМ-1 |  | май – сентябрь 2018 года | 30 | Дымосос ДН-8 |
| 9.19. Ревизия редукторов с заменой масла |  | май – сентябрь 2018 года | 8 | Масло редукторное, слесарные работы |
| 9.20. Ремонт «Живого дна» |  | май – сентябрь 2018 года | 15 | Сталь листовая 4мм 9кв.м, слесарные работы |
| 9.21. Замена автоматического выключателя на рубительной машине |  | май – 15. 06. 2018 г. | 4 | Автоматический электрический выключатель |
| 9.22. Замена ножей на рубительной машине |  | Май - 15. 06. 2018 г. | 12 | Ножи рубительной машины |
| 9.23. Ревизия электродвигателей |  | май – сентябрь 2018 года | 8 | Подшипники элетродвигателей |
| 9.24. Ревизия светильников с частичной заменой |  | май – сентябрь 2018 года | 5 | Электролампы светодиодные |
| 9.25. Ревизия электрощитов |  | май – 15. 06. 2018 года | 6 | Электроперсонал |
| 9.26. Ревизия электроподстанций |  | май – сентябрь 2018 года | 6 | ООО «Коммунэнерго» |
| 9.27. Ревизия силовых кабелей |  | май – сентябрь 2018 года | 4 | Электроперсонал |
| 9.28. Ревизия и частичная замена оборудования КИП и А |  | май – сентябрь 2018 года | 20 | Слесарь по обслуживанию КИП и А. |
| 9. 29. Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей, ремонт тепловых сетей |  | Май – 15. 09. 2018 г. | 10 | Хим. Реагенты |
| 10.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. В.Козлова, 6: | Ответственный за исполнение МУП «Лузские коммунальные системы» |  | Предполагаемые затраты в тыс.руб. |  |
| 10.1.Замена теплоизоляции на теплотрассах |  | май – сентябрь 2018 года | 6 | 6 рулонов утеплителя «Урса», лента ППУ |
| 10.2.Монтаж труб диам.76 на теплотрассе 500 пог.метров. |  | май – сентябрь 2018 года | 575 | Трубы ППУ диам.76 мм, 500 пог.м. |
| 10.3.Ремонт котельной |  | май – сентябрь 2018 года | 80, 0 | Согласно сметной стоимости |
| 12.Котельная по адресу: Кировская область, Лузский район, дер.Ефаново: | Ответственный за исполнение МУП «Лузские коммунальные системы» |  | Предполагаемые затраты в тыс.руб. |  |
| 12.1.Приобретение и замена котла КВР – 0,93 |  | май – сентябрь 2018 года | 270 | Котел КВР – 0,93 |
| 12.2. Замена дымовой трубы диам.430 мм длина 20м. |  | май – сентябрь 2018 года | 120 | Дымовая труба |
| 12.3.Замена теплотрассы диам.57 мм.длина100м. |  | май – сентябрь 2018 года | 11,5 | Трубы ППУ |
| 12.4. Ремонт кровли котельной |  | май – сентябрь 2018 года | 5,0 | Шифер листовой 10 листов |
| 13.Обеспечение заготовки топлива и формирование нормативного запаса топлива, согласно Приказа Минэнерго РФ ОТ 12. 03. 2013 Г. № 103 | Ответственный за исполнение МУП «Лузские коммунальные системы» | До 01. 09. 2018 г. |  |  |
| 14.Осуществление подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. | ООО «Лузское УЖКХ» | До 01. 09. 2018 г. |  |  |