**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЛУЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.11.2019 г. № 402

г. Луза

Об утверждении дизайн-проектов муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2019-2024 годы

**на территории муниципального образования Лузское городское поселение Лузского района Кировской области, реализуемые в 2020 году**

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации в 2020 году на территории муниципального образования Лузское городское поселение Лузского района Кировской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии Уставом муниципального образования Лузское городское поселение Лузского района Кировской области, администрация Лузского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить дизайн-проекты объектов, которые планируется благоустроить на территории Лузского городского поселения в рамках проекта «Формирование современной городской среды» на 2020 год, согласно приложения № 1 (Прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Лузского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Лузского городского поселения В.В. Екимов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОДГОТОВЛЕНО:

#### Главный специалист администрации Р.В. Токовинин

#### по вопросам благоустройства

#### и улично-дорожной сети

СОГЛАСОВАНО

Заведующий юридическим

отделом - юрисконсульт Р.И. Сергеев

Приложение № 1

**Дизайн проект благоустройства дворовой территории**

**по адресу: г. Луза, улица Ленина, дом № 73 б**

Общие положения.

К включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2019-2024 г.г. на территории Лузского городского поселения (далее по тексту Программа) предлагается дворовая территория многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Луза, улица Ленина, дом № 73 б (далее по тексту – дворовая территория многоквартирного дома). В настоящее время дворовая территория многоквартирного дома нуждается в комплексном благоустройстве, поскольку на указанной территории длительное время не проводились мероприятия по благоустройству дворовой территории. Необходимость выполнения мероприятий по благоустройству в рамках проекта обусловлена потребностью жителей многоквартирного дома в организации благоустройства дворовой территории в целях формирования современной и комфортной городской среды. В проекте учтены все пожелания, высказанные жителями многоквартирного дома в ходе проведения собрания собственников жилья. В случае реализации проекта по благоустройству у жителей всех возрастных групп многоквартирного дома и всех возрастных категорий и различных социальных групп появится необходимая благоустроенная территория для полноценного отдыха и досуга. Целями и задачами проекта является создание на территории города Луза благоприятной среды для проживания населения.

**Дизайн проект по благоустройству территории многоквартирного дома включает в себя**:

- схему расположения многоквартирного дома и границы земельного участка,

- фото дворовой территории (визуализация предполагаемой к благоустройству территории, настоящее время);

- текстовое описание мероприятий по благоустройству;

- примерную визуализацию объектов, элементов благоустройства с текстовым описанием каждого объекта благоустройства, виды работ;

- схему планировки территории и расстановки объектов и элементов благоустройства.

**Описание проекта по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.**

1. Общее описание двора.

Придомовая территория не имеет уличного освещения, скамеек, урн. Проезд бетонный ремонта не требует.

1. Описание проекта

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, а именно:

- предусмотреть устройство уличного энергосберегающего дворового освещения, установка светильников наружного освещения позволит увеличить видимость проезда двора в темное время суток.

- установить скамейки со спинками,

- установить малые архитектурные формы - бетонные урны.

**В целях реализации Программы предлагается следующий перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома:**

1) установка 3 (трех) энергосберегающих светодиодных светильников;

2) установка 3 (трех) скамеек по одной возле каждого подъезда (схема прилагается);

3 установка 3 (трех) урн по одной возле каждого подъезда (схема прилагается);

Также предлагаются работы в рамках нефинансового вклада: уборка территории.

**Задачи проекта**:

- Сохранение и поддержание жизнеобеспечения жителей;

- Повышение уровня качества жизни населения;

- Создание условий для благополучной эксплуатации многоквартирного жилого дома и прилегающей территории;

- Формирование эстетического облика придомовой территории;

- Сохранение экологии;

**Результаты проекта Реализация проекта:**

- Позволит организовать надлежащим образом жизнеобеспечение жителей;

- Сформирует эстетический облик двора;

- Позволит благополучно эксплуатировать многоквартирный дом и прилегающую к нему территорию;

- В целом повысит уровень жизни населения;

- Способствует развитию форм партнёрства между муниципальным образованием, управляющей компанией, собственниками многоквартирного дома.

**Схема расположения многоквартирного дома**

**и границы земельного участка**

****

**Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству территории (настоящее время)**



**Примерная визуализация объектов и элементов благоустройства**

**с текстовым описанием каждого объекта и элемента благоустройства,**

**планируемых к размещению на дворовой территории при их комплексном благоустройстве, а так же виды работ**



**I. Минимальный перечень работ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **0aa61b8b417d11aaf424fa9c4de24d5c**  **1. Установка светильника наружного освещения.**  **Светодиодный светильник "Вартон" уличный Village 60 Вт,**  **крепление на консоль** | |
| 1. **Установка скамеек (диванов)** | |
|  | **Диван парковый**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки – 2.0 м;  Ширина – 700 мм;  Высота - 790 мм. | |
| 1. **Установка урн** | |
| Бетонная урна У-30 | * **Урна бетонная круглая**  |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Диаметр =410,  Высота=600  М=100 кг  V=33л | |

**Дизайн проект благоустройства дворовой территории**

**по адресу: г. Луза, улица В.Козлова, дом № 8**

Общие положения.

К включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2019-2024 г.г. на территории Лузского городского поселения (далее по тексту Программа) предлагается дворовая территория многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Луза, улица В.Козлова, 8 (далее по тексту – дворовая территория многоквартирного дома). В настоящее время дворовая территория многоквартирного дома нуждается в продолжении работ по комплексному благоустройству, начатому в 2017 году. Необходимость выполнения мероприятий по благоустройству в рамках проекта обусловлена потребностью жителей многоквартирного дома в организации благоустройства дворовой территории в целях формирования современной и комфортной городской среды. В проекте учтены все пожелания, высказанные жителями многоквартирного дома в ходе проведения собрания собственников жилья. В случае реализации проекта по благоустройству у жителей всех возрастных групп многоквартирного дома и всех возрастных категорий и различных социальных групп появится необходимая благоустроенная территория для полноценного отдыха и досуга. Целями и задачами проекта является создание на территории города Луза благоприятной среды для проживания населения.

**Дизайн проект по благоустройству территории многоквартирного дома включает в себя**:

- схему расположения многоквартирного дома и границы земельного участка,

- фото дворовой территории (визуализация предполагаемой к благоустройству территории, настоящее время);

- текстовое описание мероприятий по благоустройству;

- примерную визуализацию объектов, элементов благоустройства с текстовым описанием каждого объекта благоустройства, виды работ;

- схему планировки территории и расстановки объектов и элементов благоустройства.

**Описание проекта по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.**

1. Общее описание двора.

Придомовая территория не имеет уличного освещения, скамеек, урн, проезд бетонный не требует ремонта.

1. Описание проекта

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, а именно:

- предусмотреть ремонт дворового проезда,

- установить скамейки со спинками,

- установить малые архитектурные формы - бетонные урны.

**В целях реализации Программы предлагается следующий перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома:**

1) установка 3 (трех) скамеек по одной возле каждого подъезда (схема прилагается);

3 установка 3 (трех) урн по одной возле каждого подъезда (схема прилагается);

4) отремонтировать проезд

Также предлагаются работы в рамках нефинансового вклада: уборка территории.

**Задачи проекта**:

- Сохранение и поддержание жизнеобеспечения жителей;

- Повышение уровня качества жизни населения;

- Создание условий для благополучной эксплуатации многоквартирного жилого дома и прилегающей территории;

- Формирование эстетического облика придомовой территории;

- Сохранение экологии;

**Результаты проекта Реализация проекта:**

- Позволит организовать надлежащим образом жизнеобеспечение жителей;

- Сформирует эстетический облик двора;

- Позволит благополучно эксплуатировать многоквартирный дом и прилегающую к нему территорию;

- В целом повысит уровень жизни населения;

- Способствует развитию форм партнёрства между муниципальным образованием, управляющей компанией, собственниками многоквартирного дома.

**Схема расположения многоквартирного дома**

**и границы земельного участка**

****

**Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству территории (настоящее время)**



**Примерная визуализация объектов и элементов благоустройства**

**с текстовым описанием каждого объекта и элемента благоустройства,**

**планируемых к размещению на дворовой территории при их комплексном благоустройстве, а так же виды работ**



**I. Минимальный перечень работ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Ремонт проезда** | |
| 1. **Установка скамеек (диванов)** | |
|  | **Диван парковый**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки – 2.0 м;  Ширина – 700 мм;  Высота - 790 мм. | |
| 1. **Установка урн** | |
| Бетонная урна У-30 | * **Урна бетонная круглая**  |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Диаметр =410,  Высота=600  М=100 кг  V=33л | |

**Дизайн проект благоустройства дворовой территории**

**по адресу: г. Луза, улица Рабочая, дом № 22**

Общие положения.

К включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2019-2024 г.г. на территории Лузского городского поселения (далее по тексту Программа) предлагается дворовая территория многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Луза, улица Рабочая, дом № 22 (далее по тексту – дворовая территория многоквартирного дома). В настоящее время дворовая территория многоквартирного дома нуждается в продолжении комплексного благоустройства. Необходимость выполнения мероприятий по благоустройству в рамках проекта обусловлена потребностью жителей многоквартирного дома в организации полного благоустройства дворовой территории в целях формирования современной и комфортной городской среды. В проекте учтены все пожелания, высказанные жителями многоквартирного дома в ходе проведения собрания собственников жилья. В случае реализации проекта по благоустройству у жителей всех возрастных групп многоквартирного дома и всех возрастных категорий и различных социальных групп появится необходимая благоустроенная территория для полноценного отдыха и досуга. Целями и задачами проекта является создание на территории города Луза благоприятной среды для проживания населения.

**Дизайн проект по благоустройству территории многоквартирного дома включает в себя**:

- схему расположения многоквартирного дома и границы земельного участка,

- фото дворовой территории (визуализация предполагаемой к благоустройству территории, настоящее время);

- текстовое описание мероприятий по благоустройству;

- примерную визуализацию объектов, элементов благоустройства с текстовым описанием каждого объекта благоустройства, виды работ;

- схему планировки территории и расстановки объектов и элементов благоустройства.

**Описание проекта по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.**

1. Общее описание двора.

Придомовая территория не имеет уличного освещения, скамеек, урн.

1. Описание проекта

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, а именно:

- провести ремонт проезда,

- предусмотреть устройство дополнительного уличного энергосберегающего дворового освещения, установка светильника наружного освещения позволит увеличить видимость проезда двора в темное время суток.

- установить дополнительные скамейки со спинками,

- установить дополнительные малые архитектурные формы - бетонные урны.

**В целях реализации Программы предлагается следующий перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома:**

1) установка 2 (двух) энергосберегающих светодиодных светильников на одной опоре;

2) установка 3 (трех) скамеек по одной возле каждого подъезда (схема прилагается);

3) установка 3 (трех) урн по одной возле каждого подъезда (схема прилагается);

4) провести ремонт проезда

Также предлагаются работы в рамках нефинансового вклада: уборка территории.

**Задачи проекта**:

- Сохранение и поддержание жизнеобеспечения жителей;

- Повышение уровня качества жизни населения;

- Создание условий для благополучной эксплуатации многоквартирного жилого дома и прилегающей территории;

- Формирование эстетического облика придомовой территории;

- Сохранение экологии;

**Результаты проекта Реализация проекта:**

- Позволит организовать надлежащим образом жизнеобеспечение жителей;

- Сформирует эстетический облик двора;

- Позволит благополучно эксплуатировать многоквартирный дом и прилегающую к нему территорию;

- В целом повысит уровень жизни населения;

- Способствует развитию форм партнёрства между муниципальным образованием, управляющей компанией, собственниками многоквартирного дома.

**Схема расположения многоквартирного дома**

**и границы земельного участка**

****

**Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству территории (настоящее время)**



**Примерная визуализация объектов и элементов благоустройства**

**с текстовым описанием каждого объекта и элемента благоустройства,**

**планируемых к размещению на дворовой территории при их комплексном благоустройстве, а так же виды работ**



**I. Минимальный перечень работ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **0aa61b8b417d11aaf424fa9c4de24d5c**  **1. Установка светильника наружного освещения.**  **Светодиодный светильник "Вартон" уличный Village 60 Вт,**  **крепление на консоль** | |
| 1. **Установка скамеек (диванов)** | |
|  | **Диван парковый**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки – 2.0 м;  Ширина – 700 мм;  Высота - 790 мм. | |
| 1. **Установка урн** | |
| Бетонная урна У-30 | * **Урна бетонная круглая**  |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Диаметр =410,  Высота=600  М=100 кг  V=33л | |
| 1. **Ремонт проезда** | |

**Дизайн проект благоустройства дворовой территории**

**по адресу: г. Луза, пер. 1 Набережный, дом № 21 б**

Общие положения.

К включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2019-2024 г.г. на территории Лузского городского поселения (далее по тексту Программа) предлагается дворовая территория многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Луза, пер. 1 Набережный, 21 б (далее по тексту – дворовая территория многоквартирного дома). В настоящее время дворовая территория многоквартирного дома нуждается в комплексном благоустройстве, поскольку на указанной территории длительное время не проводились мероприятия по благоустройству дворовой территории. Необходимость выполнения мероприятий по благоустройству в рамках проекта обусловлена потребностью жителей многоквартирного дома в организации продолжения работ по благоустройству дворовой территории, начатой в 2028 году, в целях формирования современной и комфортной городской среды. В проекте учтены все пожелания, высказанные жителями многоквартирного дома в ходе проведения собрания собственников жилья. В случае реализации проекта по благоустройству у жителей всех возрастных групп многоквартирного дома и всех возрастных категорий и различных социальных групп появится необходимая благоустроенная территория для полноценного отдыха и досуга. Целями и задачами проекта является создание на территории города Луза благоприятной среды для проживания населения.

**Дизайн проект по благоустройству территории многоквартирного дома включает в себя**:

- схему расположения многоквартирного дома и границы земельного участка,

- фото дворовой территории (визуализация предполагаемой к благоустройству территории, настоящее время);

- текстовое описание мероприятий по благоустройству;

- примерную визуализацию объектов, элементов благоустройства с текстовым описанием каждого объекта благоустройства, виды работ;

- схему планировки территории и расстановки объектов и элементов благоустройства.

**Описание проекта по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.**

1. Общее описание двора.

Комфортное проживание людей напрямую зависит от состояния двора. Придомовая территория не имеет уличного освещения, скамеек, урн. Не оборудована детская площадка.

1. Описание проекта

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия по благоустройству дворовых территорий, а именно:

- обустроить детскую спортивно-игровую площадку,

- предусмотреть устройство уличного энергосберегающего освещения детской площадки,

- установить скамейки со спинками на детской площадке,

- установить малые архитектурные формы - бетонные урны на детской площадке.

- произвести ремонт проезда.

Уличное освещение необходимо для полноценной жизнедеятельности любых населенных пунктов. Оно применяется не только в целях безопасности, но и для украшения дворовой территории. Установка опор освещения позволит увеличить видимость территории двора в темное время суток. Скамейки и урны в целом улучшат благоустройство двора, детская площадка позволит детям и жителям дома проводить время на ней, улучшит комфорт двора и его благоустройство в целом.

**В целях реализации Программы предлагается следующий перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома:**

1) обустроить детскую спортивно-игровую площадку,

2) установка 2 (двух) энергосберегающих светильников;

3) установка 2 (двух) скамеек и 2 (двух) урн по одной возле каждого подъезда (схема прилагается);

4) устройство детской спортивно-игровой площадки (схема и экспликация элементов прилагается).

5). Провести ремонт проезда.

Также предлагаются работы в рамках нефинансового вклада: уборка территории, вырубка кустарника.

**Задачи проекта**:

- Сохранение и поддержание жизнеобеспечения жителей;

- Повышение уровня качества жизни населения;

- Создание условий для благополучной эксплуатации многоквартирного жилого дома и прилегающей территории;

- Формирование эстетического облика придомовой территории;

- Сохранение экологии; Результаты проекта Реализация проекта:

- Позволит организовать надлежащим образом жизнеобеспечение жителей;

- Сформирует эстетический облик двора;

- Позволит благополучно эксплуатировать многоквартирный дом и прилегающую к нему территорию;

- В целом повысит уровень жизни населения;

- Способствует развитию форм партнёрства между муниципальным образованием, управляющей компанией, собственниками многоквартирного дома.

**Схема расположения многоквартирного дома**

**и границы земельного участка**

****

**Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству территории (настоящее время)**





**Примерная визуализация объектов и элементов благоустройства**

**с текстовым описанием каждого объекта и элемента благоустройства,**


**планируемых к размещению на дворовой территории при их комплексном благоустройстве, а так же виды работ**



**I. Минимальный перечень работ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **0aa61b8b417d11aaf424fa9c4de24d5c**  **1. Установка светильника наружного освещения.**  **Светодиодный светильник "Вартон" уличный Village 60 Вт,**  **крепление на консоль** | |
| 1. **Установка скамеек (диванов)** | |
|  | **Диван парковый**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки – 2.0 м;  Ширина – 700 мм;  Высота - 790 мм. | |
| 1. **Установка урн** | |
| Бетонная урна У-30 | * **Урна бетонная круглая**  |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Диаметр =410,  Высота=600  М=100 кг  V=33л | |
| 1. **Ремонт проезда** |  |

**II. Дополнительный перечень (устройство детской спортивно-игровой площадки)**



**Дизайн проект благоустройства дворовой территории**

**по адресу: г. Луза, пер. 1 Набережный 21 а**

Общие положения.

К включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2019-2024 г.г. на территории Лузского городского поселения (далее по тексту Программа) предлагается дворовая территория многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Луза, пер. 1 Набережный, 21 а (далее по тексту – дворовая территория многоквартирного дома). В настоящее время дворовая территория многоквартирного дома нуждается в комплексном благоустройстве, поскольку на указанной территории длительное время не проводились мероприятия по благоустройству дворовой территории. Необходимость выполнения мероприятий по благоустройству в рамках проекта обусловлена потребностью жителей многоквартирного дома в продолжении благоустройства дворовой территории, начатой в 208 году, в целях формирования современной и комфортной городской среды. В проекте учтены все пожелания, высказанные жителями многоквартирного дома в ходе проведения собрания собственников жилья. В случае реализации проекта по благоустройству у жителей всех возрастных групп многоквартирного дома и всех возрастных категорий и различных социальных групп появится необходимая благоустроенная территория для полноценного отдыха и досуга. Целями и задачами проекта является создание на территории города Луза благоприятной среды для проживания населения.

**Дизайн проект по благоустройству территории многоквартирного дома включает в себя**:

- схему расположения многоквартирного дома и границы земельного участка,

- фото дворовой территории (визуализация предполагаемой к благоустройству территории, настоящее время);

- текстовое описание мероприятий по благоустройству;

- примерную визуализацию объектов, элементов благоустройства с текстовым описанием каждого объекта благоустройства, виды работ;

- схему планировки территории и расстановки объектов и элементов благоустройства.

**Описание проекта по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.**

1. Общее описание двора.

Придомовая территория не имеет уличного освещения, скамеек, урн. Рядом у соседнего дома имеется оборудованная детская спортивно-игровая площадка.

1. Описание проекта

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, а именно:

- предусмотреть устройство уличного энергосберегающего дворового освещения, установка светильников наружного освещения позволит увеличить видимость проезда двора в темное время суток.

- установить скамейки со спинками,

- установить малые архитектурные формы - бетонные урны.

**В целях реализации Программы предлагается следующий перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома:**

1) установка 2 (двух) энергосберегающих светодиодных светильников;

2) установка 2 (двух) скамеек (схема прилагается);

3 установка 3 (трех) урн (схема прилагается);

4). ремонт проезда

Также предлагаются работы в рамках нефинансового вклада: уборка территории.

**Задачи проекта**:

- Сохранение и поддержание жизнеобеспечения жителей;

- Повышение уровня качества жизни населения;

- Создание условий для благополучной эксплуатации многоквартирного жилого дома и прилегающей территории;

- Формирование эстетического облика придомовой территории;

- Сохранение экологии;

**Результаты проекта Реализация проекта:**

- Позволит организовать надлежащим образом жизнеобеспечение жителей;

- Сформирует эстетический облик двора;

- Позволит благополучно эксплуатировать многоквартирный дом и прилегающую к нему территорию;

- В целом повысит уровень жизни населения;

- Способствует развитию форм партнёрства между муниципальным образованием, управляющей компанией, собственниками многоквартирного дома.

**Схема расположения многоквартирного дома**

**и границы земельного участка**

****

**Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству территории (настоящее время)**





**Примерная визуализация объектов и элементов благоустройства**

**с текстовым описанием каждого объекта и элемента благоустройства,**

**планируемых к размещению на дворовой территории при их комплексном благоустройстве, а так же виды работ**



**I. Минимальный перечень работ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **0aa61b8b417d11aaf424fa9c4de24d5c**  **1. Установка светильника наружного освещения.**  **Светодиодный светильник "Вартон" уличный Village 60 Вт,**  **крепление на консоль** | |
| 1. **Установка скамеек (диванов)** | |
|  | **Диван парковый**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки – 2.0 м;  Ширина – 700 мм;  Высота - 790 мм. | |
| 1. **Установка урн** | |
| Бетонная урна У-30 | * **Урна бетонная круглая**  |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Диаметр =410,  Высота=600  М=100 кг  V=33л | |

**Дизайн проект благоустройства дворовой территории**

**по адресу: г. Луза, улица Ленина, дом № 118**

Общие положения.

К включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2019-2024 г.г. на территории Лузского городского поселения (далее по тексту Программа) предлагается дворовая территория многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Луза, улица Ленина, дом № 118 (далее по тексту – дворовая территория многоквартирного дома). В настоящее время дворовая территория многоквартирного дома нуждается в комплексном благоустройстве, поскольку на указанной территории длительное время не проводились мероприятия по благоустройству дворовой территории. Необходимость выполнения мероприятий по благоустройству в рамках проекта обусловлена потребностью жителей многоквартирного дома в организации благоустройства дворовой территории в целях формирования современной и комфортной городской среды. В проекте учтены все пожелания, высказанные жителями многоквартирного дома в ходе проведения собрания собственников жилья. В случае реализации проекта по благоустройству у жителей всех возрастных групп многоквартирного дома и всех возрастных категорий и различных социальных групп появится необходимая благоустроенная территория для полноценного отдыха и досуга. Целями и задачами проекта является создание на территории города Луза благоприятной среды для проживания населения.

**Дизайн проект по благоустройству территории многоквартирного дома включает в себя**:

- схему расположения многоквартирного дома и границы земельного участка,

- фото дворовой территории (визуализация предполагаемой к благоустройству территории, настоящее время);

- текстовое описание мероприятий по благоустройству;

- примерную визуализацию объектов, элементов благоустройства с текстовым описанием каждого объекта благоустройства, виды работ;

- схему планировки территории и расстановки объектов и элементов благоустройства.

**Описание проекта по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.**

1. Общее описание двора.

Придомовая территория не имеет уличного освещения, скамеек, урн. Рядом у соседнего дома имеется оборудованная детская спортивно-игровая площадка.

1. Описание проекта

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, а именно:

- предусмотреть устройство уличного энергосберегающего дворового освещения, установка светильников наружного освещения позволит увеличить видимость проезда двора в темное время суток.

- установить скамейки со спинками,

- установить малые архитектурные формы - бетонные урны.

**В целях реализации Программы предлагается следующий перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома:**

1) установка 3 (трех) энергосберегающих светодиодных светильников;

2) установка 3 (трех) скамеек по одной возле каждого подъезда (схема прилагается);

3 установка 3 (трех) урн по одной возле каждого подъезда (схема прилагается);

Также предлагаются работы в рамках нефинансового вклада: уборка территории.

**Задачи проекта**:

- Сохранение и поддержание жизнеобеспечения жителей;

- Повышение уровня качества жизни населения;

- Создание условий для благополучной эксплуатации многоквартирного жилого дома и прилегающей территории;

- Формирование эстетического облика придомовой территории;

- Сохранение экологии;

**Результаты проекта Реализация проекта:**

- Позволит организовать надлежащим образом жизнеобеспечение жителей;

- Сформирует эстетический облик двора;

- Позволит благополучно эксплуатировать многоквартирный дом и прилегающую к нему территорию;

- В целом повысит уровень жизни населения;

- Способствует развитию форм партнёрства между муниципальным образованием, управляющей компанией, собственниками многоквартирного дома.

**Схема расположения многоквартирного дома**

**и границы земельного участка**

****

**Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству территории (настоящее время)**



**Примерная визуализация объектов и элементов благоустройства**

**с текстовым описанием каждого объекта и элемента благоустройства,**

**планируемых к размещению на дворовой территории при их комплексном благоустройстве, а так же виды работ**



**I. Минимальный перечень работ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **0aa61b8b417d11aaf424fa9c4de24d5c**  **1. Установка светильника наружного освещения.**  **Светодиодный светильник "Вартон" уличный Village 60 Вт,**  **крепление на консоль** | |
| 1. **Установка скамеек (диванов)** | |
|  | **Диван парковый**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки – 2.0 м;  Ширина – 700 мм;  Высота - 790 мм. | |
| 1. **Установка урн** | |
| Бетонная урна У-30 | * **Урна бетонная круглая**  |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Диаметр =410,  Высота=600  М=100 кг  V=33л | |

**Дизайн проект благоустройства дворовой территории**

**по адресу: г. Луза, улица Маяковского, дом № 55**

Общие положения.

К включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2019-2024 г.г. на территории Лузского городского поселения (далее по тексту Программа) предлагается дворовая территория многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Луза, улица Маяковского, дом № 55 (далее по тексту – дворовая территория многоквартирного дома). В настоящее время дворовая территория многоквартирного дома нуждается в комплексном благоустройстве, поскольку на указанной территории длительное время не проводились мероприятия по благоустройству дворовой территории. Необходимость выполнения мероприятий по благоустройству в рамках проекта обусловлена потребностью жителей многоквартирного дома в организации благоустройства дворовой территории в целях формирования современной и комфортной городской среды. В проекте учтены все пожелания, высказанные жителями многоквартирного дома в ходе проведения собрания собственников жилья. В случае реализации проекта по благоустройству у жителей всех возрастных групп многоквартирного дома и всех возрастных категорий и различных социальных групп появится необходимая благоустроенная территория для полноценного отдыха и досуга. Целями и задачами проекта является создание на территории города Луза благоприятной среды для проживания населения.

**Дизайн проект по благоустройству территории многоквартирного дома включает в себя**:

- схему расположения многоквартирного дома и границы земельного участка,

- фото дворовой территории (визуализация предполагаемой к благоустройству территории, настоящее время);

- текстовое описание мероприятий по благоустройству;

- примерную визуализацию объектов, элементов благоустройства с текстовым описанием каждого объекта благоустройства, виды работ;

- схему планировки территории и расстановки объектов и элементов благоустройства.

**Описание проекта по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.**

1. Общее описание двора.

Придомовая территория не имеет уличного освещения, скамеек, урн.

1. Описание проекта

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия по благоустройству дворовых территорий, а именно:

- предусмотреть устройство уличного энергосберегающего дворового освещения,

- установить скамейки со спинками,

- установить малые архитектурные формы - бетонные урны.

Уличное освещение необходимо для полноценной жизнедеятельности любых населенных пунктов. Оно применяется не только в целях безопасности, но и для украшения дворовой территории. Установка опор и светильников освещения позволит увеличить видимость проезда двора в темное время суток.

**В целях реализации Программы предлагается следующий перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома:**

1) установка 2 (двух) энергосберегающих светильников;

2) установка 3 (трех) скамеек по одной возле каждого подъезда (схема прилагается),

3) установка 3 (трех) урн по одной возле каждого подъезда (схема прилагается);

Также предлагаются работы в рамках нефинансового вклада: уборка территории.

**Задачи проекта**:

- Сохранение и поддержание жизнеобеспечения жителей;

- Повышение уровня качества жизни населения;

- Создание условий для благополучной эксплуатации многоквартирного жилого дома и прилегающей территории;

- Формирование эстетического облика придомовой территории;

- Сохранение экологии; Результаты проекта Реализация проекта:

- Позволит организовать надлежащим образом жизнеобеспечение жителей;

- Сформирует эстетический облик двора;

- Позволит благополучно эксплуатировать многоквартирный дом и прилегающую к нему территорию;

- В целом повысит уровень жизни населения;

- Способствует развитию форм партнёрства между муниципальным образованием, управляющей компанией, собственниками многоквартирного дома.

**Схема расположения многоквартирного дома**

**и границы земельного участка**

****

**Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству территории (настоящее время)**



**Примерная визуализация объектов и элементов благоустройства**

**с текстовым описанием каждого объекта и элемента благоустройства,**

**планируемых к размещению на дворовой территории при их комплексном благоустройстве, а так же виды работ**

****

**I. Минимальный перечень работ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ремонт проезда дворовой территорий** | |
| **0aa61b8b417d11aaf424fa9c4de24d5c**  **2. Установка светильника наружного освещения.**  **Светодиодный светильник "Вартон" уличный Village 60 Вт,**  **крепление на консоль** | |
| 1. **Установка скамеек (диванов)** | |
|  | **Диван парковый**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки – 2.0 м;  Ширина – 700 мм;  Высота - 790 мм. | |
| 1. **Установка урн** | |
| Бетонная урна У-30 | * **Урна бетонная круглая**  |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Диаметр =410,  Высота=600  М=100 кг  V=33л | |

**Дизайн проект благоустройства общественной территории детской площадки**

**по адресу: г. Луза, улица Тургенева**

Общие положения.

К включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2019-2024 г.г. на территории Лузского городского поселения (далее по тексту Программа) предлагается общественная территория, расположенная по адресу: г.Луза, улица Тургенева (далее по тексту – общественная территория). В настоящее время общественная территория нуждается в комплексном благоустройстве, имеется потребность в проведении работ по ее благоустройству. В проекте учтены все пожелания, высказанные жителями микрорайона. В случае реализации проекта по благоустройству у жителей всех возрастных групп микрорайона и всех возрастных категорий и различных социальных групп появится необходимая благоустроенная территория для полноценного отдыха и досуга. Целями и задачами проекта является создание на территории города Луза благоприятной среды для отдыха населения.

**Дизайн проект по благоустройству общественной территории включает в себя**:

- схему расположения территории и границы земельного участка,

- фото общественной территории (визуализация предполагаемой к благоустройству территории, настоящее время);

- текстовое описание мероприятий по благоустройству;

- примерную визуализацию территории, объектов, элементов благоустройства с текстовым описанием каждого объекта благоустройства, виды работ;

- примерную схему планировки территории и расстановки объектов и элементов благоустройства.

**Описание проекта по благоустройству общественной территории.**

1. Общее описание территории.

Комфортное городская среда напрямую зависит от состояния общественных территорий. В целом территория не обустроена, требуется установка различных спортивно-игровых элементов, МАФ ,скамеек, освещения.

1. Описание проекта

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия по благоустройству дворовых территорий, а именно:

- осуществить монтаж детского игрового комплекса, качели,

- предусмотреть устройство светильников уличного наружного освещения,

- установить скамейки со спинками,

- установить малые архитектурные формы - бетонные урны,

- установку спортивных элементов,

- устройство видеонаблюдения

**В целях реализации Программы предлагается следующий перечень работ по благоустройству территории:**

1) установка детского игрового комплекса,

2) установка 2 (двух) опор с 2 (двух) энергосберегающих светильников;

3) установка 4 (четырех) скамеек;

4) установка различных детских элементов – качели, карусели, песочница.

5) установка 4 (четырех) урн;

6) установка спортивных элементов,

7) установка ограждения,

8) видеонаблюдение.

**Задачи проекта**

- Сохранение и поддержание комфортной среды;

- Повышение уровня качества жизни и отдыха населения;

- Создание условий для благополучной эксплуатации общественных территории;

- Формирование эстетического облика территории города;

- Возможность проводить досуг и заниматься спортом,

- Обеспечить безопасность для граждан

**Результаты проекта**

Реализация проекта:

- Позволит организовать надлежащим образом жизнеобеспечение жителей;

- Сформирует эстетический облик микрорайона;

- Позволит благополучно эксплуатировать детскую спортивно-игровую площадку;

- В целом повысит уровень жизни населения;

**Схема расположения площадки**

**и границы земельного участка**

****

**Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству территории (настоящее время)**

****

****

**Примерная визуализация объектов и элементов благоустройства**

**с текстовым описанием каждого объекта и элемента благоустройства,**

**планируемых к размещению на дворовой территории при их комплексном благоустройстве, а так же виды работ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **0aa61b8b417d11aaf424fa9c4de24d5c**  **Установка светильника наружного освещения.**  **Светодиодный светильник "Вартон" уличный Village 60 Вт,**  **крепление на консоль** | |
| **Установка скамейки (дивана)** | |
|  | **Диван парковый**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки – 2.0 м;  Ширина – 700 мм;  Высота - 790 мм. | |
| **Установка урны** | |
| Бетонная урна У-30 | * **Урна бетонная круглая**  |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Диаметр =410,  Высота=600  М=100 кг  V=33л | |


**Установка игрового комплекса ИКС БИО 1.34**




**Установка качели двойной**



Установка песочницы



Установка горки



Установка спортивного комплекса




Установка спортивных уличных тренажеров



Видеонаблюдение



**Схема планировки территории и расстановки объектов и элементов благоустройства с экспликацией**



**Дизайн проект благоустройства общественной территории – Парка 60-летия г. Луза по адресу: ул. Ленина**

Общие положения.

К включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2019-2024 г.г. на территории Лузского городского поселения (далее по тексту Программа) предлагается общественная территория – Парк 60-летия г.Луза, расположенный по адресу: г. Луза, ул. Ленина (далее по тексту – общественная территория). В настоящее время общественная территория нуждается в продолжении комплексного благоустройства. На указанной территории ранее проводились работы по благоустройству в рамках проекта ППМИ. Сейчас имеется потребность в продолжении работ по ее благоустройству, цифровизации, надлежащему освещению территории. В проекте учтены все пожелания, высказанные жителями города, учтен опыт эксплуатации Парка в прошлые годы. В случае реализации проекта по благоустройству у жителей всех возрастных групп города и всех возрастных категорий и различных социальных групп появится комплексно благоустроенная территория для полноценного отдыха и досуга. Целями и задачами проекта является создание на территории города Луза благоприятной среды для жизни населения.

**Дизайн проект по благоустройству общественной территории включает в себя**:

- схему расположения территории и границы земельного участка,

- фото общественной территории (визуализация предполагаемой к благоустройству территории, настоящее время);

- текстовое описание мероприятий по благоустройству;

- примерную визуализацию территории, объектов, элементов благоустройства с текстовым описанием каждого объекта благоустройства, виды работ;

- схему планировки территории и расстановки объектов и элементов благоустройства.

**Описание проекта по благоустройству общественной территории.**

1. Общее описание территории.

Комфортное городская среда напрямую зависит от состояния общественных территорий. В целом территория частично обустроена, но не функционирует наружное освещение, нет видеонаблюдения, нет спортивных элементов.

1. Описание проекта

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия по благоустройству дворовых территорий, а именно:

- осуществить монтаж детского игрового комплекса, спортивных тренажеров,

- предусмотреть устройство паркового освещения,

- установить дополнительно скамейку со спинками,

- установить малые архитектурные формы - бетонные урны,

- организовать видеонаблюдние.

**В целях реализации Программы предлагается следующий перечень работ по благоустройству территории:**

1) установка детского игрового комплекса

2) монтаж спортивных тренажеров,

3) установка 8 (восьми) урн бетонных,

4) монтаж 4-х камер видеонаблюдения

5) установка 5 парковых светильников

**Задачи проекта**

- Сохранение и поддержание комфортной среды;

- Повышение уровня качества жизни и отдыха населения;

- Создание условий для благополучной эксплуатации общественных территории;

- Формирование эстетического облика территории города;

**Результаты проекта**

Реализация проекта:

- Позволит организовать надлежащим образом жизнеобеспечение жителей;

- Сформирует эстетический облик микрорайона;

- Позволит благополучно эксплуатировать детскую спортивно-игровую площадку;

- В целом повысит уровень жизни населения;

- Обеспечит безопасность граждан.

**Схема расположения площадки**

**и границы земельного участка**

****

**Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству территории (настоящее время)**

****

****

**Примерная визуализация объектов и элементов благоустройства**

**с текстовым описанием каждого объекта и элемента благоустройства,**

**планируемых к размещению на дворовой территории при их комплексном благоустройстве, а так же виды работ**

|  |  |
| --- | --- |
| Урна | |
| Бетонная урна У-30 | * Урна бетонная круглая  |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Диаметр =410,  Высота=600  М=100 кг  V=33л | |

Игровой комплекс




Спортивные тренажеры



Видеонаблюдение



**Схема планировки территории и расстановки объектов и элементов благоустройства с экспликацией**



**Дизайн проект благоустройства общественной территории**

**(места массового отдыха населения) - Парк культуры и отдыха**

**г.Луза, улица Добролюбова**

Общие положения.

К включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2019-2024 г.г. на территории Лузского городского поселения (далее по тексту Программа) предлагается общественная территория (место массового отдыха населения) – Парк культуры и отдыха г.Луза, расположенный по адресу: г.Луза, улица Добролюбова (далее по тексту – территория). В настоящее время территория нуждается в комплексном благоустройстве. На указанной территории в течение нескольких лет проводятся работы по ее благоустройству. В 2016 году проводились мероприятия по реализации проекта поддержки местных инициатив, в 2018-2019 г.г. территория частично благоустроена в рамках проекта «Формирование современной городской среды», имеется потребность в продолжении работ по ее благоустройству. В проекте учтены все пожелания, высказанные жителями микрорайона. В случае реализации проекта по благоустройству у жителей всех возрастных групп многоквартирного дома и всех возрастных категорий и различных социальных групп появится необходимая благоустроенная территория для полноценного отдыха и досуга. Целями и задачами проекта является создание на территории города Луза благоприятной среды для отдыха населения.

**Дизайн проект по благоустройству общественной территории включает в себя**:

- схему расположения территории и границы земельного участка,

- фото общественной территории (визуализация предполагаемой к благоустройству территории, настоящее время);

- текстовое описание мероприятий по благоустройству;

- примерную визуализацию территории, объектов, элементов благоустройства с текстовым описанием каждого объекта благоустройства, виды работ;

- схему планировки территории и расстановки объектов и элементов благоустройства.

**Описание проекта по благоустройству общественной территории.**

Общее описание территории.

Комфортное городская среда напрямую зависит от состояния общественных территорий. В целом территория частично обустроена, в 2018 году, обустроена центральная аллея парка, установлены скамейки, урны.

Описание проекта

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия по благоустройству территории, а именно:

- осуществить строительство хоккейного корта,

- продолжить устройство уличного наружного освещения,

- установить скейт-парк

- установить дополнительно скамейки со спинками,

- установить малые архитектурные формы - бетонные урны,

- произвести монтаж камер видеонаблюдения,

- монтаж пешеходных дорожек из тротуарной плитки,

- установка спортивных тренажеров.

**В целях реализации Программы предлагается следующий перечень работ по благоустройству территории:**

1) устройство стационарного хоккейного корта,

2) монтаж линии наружного освещения корта;

3) установка 6 (шести) скамеек;

4) установка 2 (двух) камер видеонаблюдения.

5) установка 6 (шести) урн,

6) установка спортивных тренажеров,

7) устройство дорожек из тротуарной плитки шириной 1,5 метра.

**Задачи проекта**

- Сохранение и поддержание комфортной среды;

- Повышение уровня качества жизни и отдыха населения;

- Создание условий для благополучной эксплуатации общественных территории и мест массового отдыха населения;

- Формирование эстетического облика территории города;

- Обеспечить безопасность граждан и сохранность имущества.

**Результаты проекта**

Реализация проекта:

- Позволит организовать надлежащим образом жизнеобеспечение жителей;

- Сформирует эстетический облик Парка и микрорайона в целом;

- Позволит использовать Парк для полноценного отдыха населения,

- В целом повысит уровень жизни населения;

- Позволит организовать спортивные мероприятия,

- Усилит общественную безопасность.

**Схема расположения площадки**

**и границы земельного участка**

****

**Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству территории (настоящее время)**

****

**Примерная визуализация объектов и элементов благоустройства**


**с текстовым описанием каждого объекта и элемента благоустройства,**

**планируемых к размещению на дворовой территории при их комплексном благоустройстве, а так же виды работ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Установка скамейки (дивана)** | |
|  | **Диван парковый**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки – 2.0 м;  Ширина – 700 мм;  Высота - 790 мм. | |
| **Установка урны** | |
| Бетонная урна У-30 | * **Урна бетонная круглая**  |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Диаметр =410,  Высота=600  М=100 кг  V=33л | |

**Строительство хоккейного корта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ХОК-1.1 | Хоккейная коробка R-3м. защитная сетка Н-1500мм за воротами | (пластик 15х30) | 493 800 |



**Устройство пешеходных дорожек из плитки.**



**Монтаж видеокамер наблюдения**



**Установка тренажеров**

****

**Элементы скейт-парка**

****

3D визуализация Парка культуры и отдыха














**Схема планировки территории и расстановки объектов и элементов благоустройства с экспликацией**



**Дизайн проект благоустройства общественной территории - площадь у магазина "Универмаг" г. Луза, ул. В.Козлова**

Общие положения.

К включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2019-2024 г.г. на территории Лузского городского поселения (далее по тексту Программа) предлагается общественная территория -площадь у магазина "Универмаг" г. Луза, ул. В.Козлова (далее по тексту – общественная территория). В настоящее время общественная территория нуждается в продолжении комплексного благоустройства. На указанной территории в течение 3 лет проводятся работы по ее благоустройству. В 2018-2019 г.г. годах территория частично благоустроена в рамках проекта «Формирование современной городской среды», имеется потребность в продолжении работ по ее благоустройству. В проекте учтены все пожелания, высказанные жителями микрорайона. В случае реализации проекта по благоустройству у жителей всех возрастных групп многоквартирного дома и всех возрастных категорий и различных социальных групп появится необходимая благоустроенная территория для полноценного отдыха и досуга. Целями и задачами проекта является создание на территории города Луза благоприятной среды для отдыха населения.

**Дизайн проект по благоустройству общественной территории включает в себя**:

- схему расположения территории и границы земельного участка,

- фото общественной территории (визуализация предполагаемой к благоустройству территории, настоящее время);

- текстовое описание мероприятий по благоустройству;

- примерную визуализацию территории, объектов, элементов благоустройства с текстовым описанием каждого объекта благоустройства, виды работ;

- схему планировки территории и расстановки объектов и элементов благоустройства.

**Описание проекта по благоустройству общественной территории.**

Общее описание территории.

Комфортное городская среда напрямую зависит от состояния общественных территорий. В целом территория частично обустроена, в 2018-2019 г.г. году установлено парковое наружное освещение, установлен забор, произведено строительство сцены для выступлений, установлено видеонаблюдение, выполнен дренаж территории с установкой водосборных колодцев.

Описание проекта

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия по благоустройству территории, а именно:

- осуществить озвучивание площадки,

- предусмотреть устройство дополнительных светильников уличного наружного освещения,

- установить скамейки со спинками,

- установить малые архитектурные формы - бетонные урны,

- продолжить монтаж и устройство дренажа (ливневки),

- устройство пешеходной дорожки,

- установку автобусного павильона и лестничного марша

**В целях реализации Программы предлагается следующий перечень работ по благоустройству территории:**

1) монтаж звуковопроизводящего оборудования для озвучивания площадки,

2) установка 4 (четырех) энергосберегающих светодиодных светильника;

3) установка 6 (шести) урн и 6 (шести) скамеек;

4) установка 1 (одной) игрового комплекса,

5) устройство пешеходной дорожки,

6) установка дорожных знаков автопарковки,

7) монтаж ливневки в виде устройства колодца и монтажа труб

**Задачи проекта**

- Сохранение и поддержание комфортной среды;

- Повышение уровня качества жизни и отдыха населения;

- Создание условий для благополучной эксплуатации общественных территории;

- Формирование эстетического облика территории города;

**Результаты проекта**

Реализация проекта:

- Позволит организовать надлежащим образом жизнеобеспечение жителей;

- Сформирует эстетический облик микрорайона;

- Позволит благополучно эксплуатировать детскую спортивно-игровую площадку;

- В целом повысит уровень жизни населения;

**Схема расположения площадки**

**и границы земельного участка**

****

**Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству территории (настоящее время)**

****

****

****

**Примерная визуализация объектов и элементов благоустройства**

**с текстовым описанием каждого объекта и элемента благоустройства,**

**планируемых к размещению на дворовой территории при их комплексном благоустройстве, а так же виды работ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **0aa61b8b417d11aaf424fa9c4de24d5c**  **1. Установка светильника наружного освещения.**  **Светодиодный светильник "Вартон" уличный Village 60 Вт,**  **крепление на консоль** | |
| 1. **Установка скамейки (дивана)** | |
|  | **Диван парковый**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки – 2.0 м;  Ширина – 700 мм;  Высота - 790 мм. | |
| 1. **Установка урны** | |
| Бетонная урна У-30 | * **Урна бетонная круглая**  |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Диаметр =410,  Высота=600  М=100 кг  V=33л | |

1. Установка уличной акустики



Автубусный павильон



3D визуализация игровой части общественной территории





**Схема планировки территории и расстановки объектов и элементов благоустройства с экспликацией**



**Дизайн проект благоустройства общественной территории – Парка ветеранов г. Луза по адресу: ул. Ленина**

Общие положения.

К включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2019-2024 г.г. на территории Лузского городского поселения (далее по тексту Программа) предлагается общественная территория – парк Ветеранов, расположенный по адресу: г. Луза, ул. Ленина (далее по тексту – общественная территория). В настоящее время общественная территория нуждается в комплексном благоустройстве. На указанной территории не проводились работы по благоустройству. В 2019 году территория частично благоустроена - установлена новая контейнерная площадка, произведена вырубка аварийных деревьев. Имеется потребность в продолжении работ по его благоустройству. В проекте учтены все пожелания, высказанные жителями микрорайона. В случае реализации проекта по благоустройству у жителей всех возрастных групп многоквартирного дома и всех возрастных категорий и различных социальных групп появится необходимая благоустроенная территория для полноценного отдыха и досуга. Целями и задачами проекта является создание на территории города Луза благоприятной среды для отдыха населения.

**Дизайн проект по благоустройству общественной территории включает в себя**:

- схему расположения территории и границы земельного участка,

- фото общественной территории (визуализация предполагаемой к благоустройству территории, настоящее время);

- текстовое описание мероприятий по благоустройству;

- примерную визуализацию территории, объектов, элементов благоустройства с текстовым описанием каждого объекта благоустройства, виды работ;

- схему планировки территории и расстановки объектов и элементов благоустройства.

**Описание проекта по благоустройству общественной территории.**

Общее описание территории.

Комфортное городская среда напрямую зависит от состояния общественных территорий. В целом территория практически не обустроена, нет наружного освещения, нет спортивных и детских игровых элементов, нет скамеек, нет МАФ.

Описание проекта

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия по благоустройству дворовых территорий, а именно:

- осуществить монтаж детского игрового комплекса, качели, спортивных тренажеров,

-осуществить монтаж спортивного комплекса,

- предусмотреть устройство декоративного ограждения,

- установить скамейки,

- установить беседку для отдыха жителей,

- установить малые архитектурные формы - бетонную урну,

- обустроить автопарковку,

- обустроить пешеходные дорожки,

- произвести уборку аварийных деревьев,

- смонтировать уличное освещение и парковые фонари

**В целях реализации Программы предлагается следующий перечень работ по благоустройству территории:**

1) установка детского игрового комплекса,

2) монтаж металлического ограждения с покраской,

3) установка 8 (восьми) скамеек;

4) устанвока спортивного комплекса,

5) установка 8 (восьми) урн бетонных,

6) установка спортивных тренажеров,

7) устанвока 6 опор и 6 светильников наружного освещения,

8) обустроить автопарковку, включая устанвоку дорожных знаков,

9) обустроить пешеходные дорожки,

10) установить видеонаблюдение и озвучивание парка.

**Задачи проекта**

- Сохранение и поддержание комфортной среды;

- Повышение уровня качества жизни и отдыха населения;

- Создание условий для благополучной эксплуатации общественных территории;

- Формирование эстетического облика территории города;

**Результаты проекта**

Реализация проекта:

- Позволит организовать надлежащим образом жизнеобеспечение жителей;

- Сформирует эстетический облик микрорайона;

- Позволит благополучно эксплуатировать элементы Парка;

- В целом повысит уровень жизни населения;

- Повысит безопасность граждан.

**Схема расположения площадки**

**и границы земельного участка**

****

**Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству территории (настоящее время)**

****

**Примерная визуализация объектов и элементов благоустройства**

**с текстовым описанием каждого объекта и элемента благоустройства,**

**планируемых к размещению на дворовой территории при их комплексном благоустройстве, а так же виды работ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 1. Ограждение металлическое   ограждение пешеходноеСборное со стойками 40\*40 | |
| 1. Скамейка (диван) | |
|  | Диван парковый   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки – 2.0 м;  Ширина – 700 мм;  Высота - 790 мм. | |
| 1. Урна | |
| Бетонная урна У-30 | * Урна бетонная круглая  |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Диаметр =410,  Высота=600  М=100 кг  V=33л | |

1. Игровой комплекс



Карусель «Кувшинка»



Тренажер «Лыжи»



Беседка



Видеокамеры



Спортивный комплекс



**Схема планировки территории и расстановки объектов и элементов благоустройства с экспликацией**



**Дизайн проект благоустройства общественной территории – городской пляж г. Луза по адресу: ул. Пляжная**

Общие положения.

К включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2019-2024 г.г. на территории Лузского городского поселения (далее по тексту Программа) предлагается общественная территория – городской пляж, расположенный на левом берегу реки Луза, ул. Пляжная (далее по тексту – общественная территория). В настоящее время общественная территория нуждается в комплексном благоустройстве. На указанной территории полностью отсутствуют элементы благоустройства. В проекте учтены все пожелания, высказанные жителями.

У всех возрастных категорий и различных социальных групп появится необходимая благоустроенная территория для полноценного отдыха и досуга. Целями и задачами проекта является создание на территории города Луза благоприятной среды для отдыха населения.

**Дизайн проект по благоустройству общественной территории включает в себя**:

- схему расположения территории и границы земельного участка,

- фото общественной территории (визуализация предполагаемой к благоустройству территории, настоящее время);

- текстовое описание мероприятий по благоустройству;

- примерную визуализацию территории, объектов, элементов благоустройства с текстовым описанием каждого объекта благоустройства, виды работ;

- схему планировки территории и расстановки объектов и элементов благоустройства.

**Описание проекта по благоустройству общественной территории.**

Общее описание территории.

Комфортное городская среда напрямую зависит от состояния общественных территорий. В целом территория вообще не обустроена.

Описание проекта

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия по благоустройству дворовых территорий, а именно:

- осуществить монтаж элементов благоустройства,

- предусмотреть устройство наружного освещения,

- установить дополнительно скамейку со спинками,

- установить малые архитектурные формы - бетонную урну,

- очистить дно реки от мусора ипосторонних предметов,

- произвести завозку песка и планировку территории,

- произвести вырубку кустарника.

**В целях реализации Программы предлагается следующий перечень работ по благоустройству территории:**

1) установка пляжных «грибков»

2) установка 3 (трех) урн бетонных,

3) установка раздевалки,

4) завозка ПГС,

5) планировка территории,

6) вырубка кустарника,

7) очистка дна реки от бревен,

8) установка скамеек.

**Задачи проекта**

- Сохранение и поддержание комфортной среды;

- Повышение уровня качества жизни и отдыха населения;

- Создание условий для благополучной эксплуатации общественных территории;

- Формирование эстетического облика территории города;

**Результаты проекта**

Реализация проекта:

- Позволит организовать надлежащим образом жизнеобеспечение жителей;

- Сформирует эстетический облик микрорайона;

- Позволит благополучно эксплуатировать пляж,

- В целом повысит уровень жизни населения;

**Схема расположения площадки**

**и границы земельного участка**

****

**Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству территории (настоящее время)**

****

**Примерная визуализация объектов и элементов благоустройства**

**с текстовым описанием каждого объекта и элемента благоустройства,**

**планируемых к размещению на дворовой территории при их комплексном благоустройстве, а так же виды работ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Грибок Пляжный грибок | |
| 1. Скамейка (диван) | |
|  | Диван парковый   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки – 2.0 м;  Ширина – 700 мм;  Высота - 790 мм. | |
| 1. Урна | |
| Бетонная урна У-30 | * Урна бетонная круглая  |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Диаметр =410,  Высота=600  М=100 кг  V=33л | |

Раздевалка



**Схема планировки территории и расстановки объектов и элементов благоустройства с экспликацией**

****

**Дизайн проект благоустройства общественной территории – сквера г. Луза по адресу: ул. Рабочая**

Общие положения.

К включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2019-2024 г.г. на территории Лузского городского поселения (далее по тексту Программа) предлагается общественная территория – сквер, расположенный по адресу: г. Луза, ул. Рабочая (далее по тексту – общественная территория). В настоящее время общественная территория нуждается в комплексном благоустройстве. На указанной территории в течение многих лет не проводятся работы по ее благоустройству. В 2017 году территория частично благоустроена - очищена канава, убрана несанкционированная свалка. В рамках проекта «Формирование современной городской среды», имеется потребность в продолжении работ по его комплексному благоустройству. В проекте учтены все пожелания, высказанные жителями микрорайона. В случае реализации проекта по благоустройству у жителей всех возрастных категорий и различных социальных групп появится необходимая благоустроенная территория для полноценного отдыха и досуга. Целями и задачами проекта является создание на территории города Луза благоприятной среды для отдыха населения.

**Дизайн проект по благоустройству общественной территории включает в себя**:

- схему расположения территории и границы земельного участка,

- фото общественной территории (визуализация предполагаемой к благоустройству территории, настоящее время);

- текстовое описание мероприятий по благоустройству;

- примерную визуализацию территории, объектов, элементов благоустройства с текстовым описанием каждого объекта благоустройства, виды работ;

- схему планировки территории и расстановки объектов и элементов благоустройства.

**Описание проекта по благоустройству общественной территории.**

Общее описание территории.

Комфортное городская среда напрямую зависит от состояния общественных территорий. В целом территория не обустроена, отсутствует наружное освещение, отсутствуют скамейки, МАФ и пр.

Описание проекта

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия по благоустройству дворовых территорий, а именно:

- осуществить монтаж наружного освещения ,

- установить скамейки,

- установить малые архитектурные формы,

- произвести формовку деревьев и вырубку аварийых зеленых насаждений, подрезать кустарники.

**В целях реализации Программы предлагается следующий перечень работ по благоустройству территории:**

1) установка 4 скамеек;

2) установка 4 урн бетонных,

3) установка 3 опор

4) монтаж 3 светильников наружного освещения ,

5) вырубку аварийных деревьев.

**Задачи проекта**

- Сохранение и поддержание комфортной среды;

- Повышение уровня качества жизни и отдыха населения;

- Создание условий для благополучной эксплуатации общественных территории;

- Формирование эстетического облика территории города;

**Результаты проекта**

Реализация проекта:

- Позволит организовать надлежащим образом жизнеобеспечение жителей;

- Сформирует эстетический облик микрорайона;

- Позволит благополучно эксплуатировать детскую спортивно-игровую площадку;

- В целом повысит уровень жизни населения;

**Схема расположения площадки**

**и границы земельного участка**

****

**Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству территории (настоящее время)**

****

**Примерная визуализация объектов и элементов благоустройства**

**с текстовым описанием каждого объекта и элемента благоустройства,**

**планируемых к размещению на дворовой территории при их комплексном благоустройстве, а так же виды работ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **0aa61b8b417d11aaf424fa9c4de24d5c**  **Установка светильника наружного освещения.**  **Светодиодный светильник "Вартон" уличный Village 60 Вт,**  **крепление на консоль** | |
| Скамейка (диван) | |
|  | Диван парковый   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки – 2.0 м;  Ширина – 700 мм;  Высота - 790 мм. | |
| Урна | |
| Бетонная урна У-30 | * Урна бетонная круглая  |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Диаметр =410,  Высота=600  М=100 кг  V=33л | |

**Схема планировки территории и расстановки объектов и элементов благоустройства с экспликацией**

