АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛУЗСКОГО  РАЙОНА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 16.03.2020 г.                                 г. Луза                                              № 69

О подготовке к весеннему

половодью 2020 года

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения, вспышек острых кишечных инфекций, предотвращения техногенных аварий и катастроф, связанных с прохождением весеннего половодья, в соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

1. Утвердить мероприятия по подготовке к весеннему половодью 2020 года. Прилагается.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Лузского городского поселения – заведующего отделом ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства   В.В. Екимова

3.Данное распоряжение опубликовать на официальном сайте администрации Лузского городского поселения.

И. о. главы администрации

городского поселения                                                 		   Е. Н. Семушина

УТВЕРЖДАЮ

И. 0.  Главы администрации

# Лузского городского поселения

______________Е. Н. Семушина

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке к весеннему половодью 2020 года

администрации Лузского городского поселения

1. Уточнить зоны возможного подтопления населенных пунктов.

Срок:  до 04.04.2020 г.

Исполнитель: администрация Лузского городского поселения

2. Организовать расчистку оголовков водопропускных труб, очистку водосточных канав в населенных пунктах. Заключить контракт с организацией на выполнение необходимых работ.

Срок: до20.04.2020 г.

Исполнитель: Администрация Лузского городского поселения,  ООО «Пантера»

3. Произвести комиссионное  обследование защитных дамб № 1; № 2 в районе л/б № 2 по вопросу технического состояния объектов, по результатам обследования составить акт, при необходимости составить план мероприятий по ремонту земляного полотна дамб.

Срок исполнения: до 15. 04. 2020 г.

Исполнитель: Администрация Лузского городского поселения.

4. Совместно с руководителями, чьи организации попадают  в зону подтопления, заблаговременно организовать работы по санитарной очистке подведомственной территории, попадающей в водоохранную зону и зону возможного подтопления.

Срок:  до 25. 04. 2020 г.

Исполнитель: Администрация Лузского городского поселения, руководители предприятий, организаций, ИП.

5. Уточнить возможное количество затопляемого жилья, численность проживающего населения в случае затопления жилого фонда.

Срок: до 15.04.2020 г.

Исполнитель: Администрация Лузского городского поселения

6. Подготовить помещения   для временного размещения населения на случай затопления жилья.

Срок: до15 .04.2020 г.

Исполнитель: Администрация Лузского городского поселения

7. Подготовить задвижку на водопропускной трубе на дамбе № 2.

Срок: до 25.04.2020  г.

Исполнитель:  Администрация Лузского городского поселения, ООО «Пантера».

8.Принять меры о своевременном закрытии ледовой переправы.

Срок: весь паводковый период

Исполнитель:  Администрация Лузского городского поселения.

9. Создать запас пиломатериалов в целях оказания помощи населению затопляемой зоны для ремонта жилых помещений, пострадавших от половодья.

Срок: до 01.05.2020  г.

Исполнитель: Администрация Лузского городского поселения, ООО      «Лузское УЖКХ »

10. В период весеннего половодья организовать круглосуточное дежурство руководящего состава.

Срок: весь паводковый период

Исполнитель: Администрация Лузского городского поселения.

11. Обеспечить ежедневное доведение до населения, попадающего в зону возможного подтопления, уровня подъема воды и уточненного прогноза.

Срок: весь период.

Исполнитель: Администрация Лузского городского поселения.

12. Согласовать с органами ГИБДД маршруты объезда мест возможного подтопления автодорог.

Срок: до 15.04.2020г.

Исполнитель: Администрация Лузского городского поселения.

13. Организовать  и осуществлять мероприятия  по обеспечению населения  качественной питьевой водой в период весеннего  половодья

Срок:  весь период

Исполнитель: Администрация Лузского городского поселения, ООО «Волго – Вятские коммунальные системы».

14. Организовать контроль за состоянием линий электропередачи и связи, попадающих в зону возможного подтопления, при необходимости принять экстренные меры по их ремонту и дополнительному укреплению с целью обеспечения надежности функционирования.

Срок : Весь период.

Исполнитель: Администрация Лузского городского поселения,  ОАО «Коммунэнерго», ОАО «Ростелеком» .

15. Заключить договора с руководителями предприятий, организаций на привлечение техники для ликвидации ЧС в период прохождения  весеннего паводка. ООО  «Лузское УЖКХ », ООО «Волго – Вятские коммунальные системы», ООО «Пантера», ИП Рупасов А. В.

Срок:  до 15. 04..2020 г.

Исполнитель: Администрация Лузского городского поселения